REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË

DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAr

RAPORTI I MONITORIMIT TË BUXHETIT

PËR

4 MUJORIN E PARË TË VITIT 2025

PËRMBAJTJA

- HYRJE

1.1 Misioni i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë

1.2 Fushat e Përgjegjësisë Shtetërore

1.3 Programet Buxhetore

- INFORMACION BUXHETOR I AGREGUAR

- PERFORMANCA E TREGUESVE KYÇ TË PËRFORMANCËS ME BAZË GJINORE NË

NIVEL PRODUKTI

- PERFORMANCA E BUXHETIT NË NIVELIN E PROGRAMIT

4.1 Performanca Financiare e Programit Buxhetor

4.2 Performanca Jo Financiare e Programit Buxhetor

4.3 Veprimet vijuese në Nivelin e Programit Buxhetor

- PROJEKTET KAPITALE

- NDRYSHIMET NË BUXHET

- PËRFUNDIME

- HYRJE

  - MISIONI

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka si mision hartimin e zbatimin e politikës së përgjithshme shtetërore në sektorin e planifikimit dhe të zhvillimit urban, në sektorin e infrastrukturës e të transportit, në sektorin e telekomunikacionit dhe të shërbimit postar, në sektorin e energjisë, të shfrytëzimit të burimeve energjetike e minerare, si dhe në sektorin e industrisë. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është përgjegjëse për hartimin dhe ndjekjen e zbatimit të masave për eliminimin e pasojave dhe rindërtimin e objekteve të dëmtuara e të shkatërruara nga fatkeqësia natyrore, tërmeti i datës 26.11.2019.

1.2 FUSHAT E PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e ushtron veprimtarinë e saj në zbatim të VKM-së nr.111, datë 02.03.2022 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë" (i ndryshuar).

1.3 PROGRAMET BUXHETORE

Në zbatim të ligjit 115/2024 "Për Buxhetin e vitit 2025", MIE menaxhon 11 programe buxhetore si vijon:

- Transporti Rrugor

- Transporti Detar

- Transporti Hekurudhor

- Transporti Ajror

- Furnizim me Ujë dhe Kanalizime

- Mbështetje për Energjinë

- Mbështetje për Burimet Natyrore

- Mbështetje për Industrinë

- Mbështetje për Rrjetet e Komunikacionit

- Planifikim Urban

- Planifikim Menaxhim Administrim

Në zbatim të ligjit 115/2024 "Për Buxhetin e vitit 2025", buxheti 2025 për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë është në vlerën 74,032,381,000 lekë, i detajuar sipas shpenzimeve:

- Shpenzime korrente				                          6,706,047,000 lekë

- Shpenzime kapitale						67,326,334,000 lekë

nga të cilat:

- shpenzime kapitale me finance të brendshëm	53,508,305,000 lekë

- shpenzime kapitale me financim të huaj	           13,818,029,000 lekë

Miratimi i detajimit fillestar nga Ministria e Financave, u bë në vlerën 74,032,381,000 lekë si vijon:

- Shpenzime korrente		  				   6,706,047,000 lekë

- Shpenzime kapitale						 67,326,334,000 lekë

nga të cilat:

- shpenzime kapitale me financim të brendshëm	53,508,305,000 lekë

- shpenzime kapitale me financim të huaj	           13,818,029,000 lekë

Plani i buxhetit për vitin 2025 për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë arriti në vlerën 74,037,081,000 lekë për 4- mujorin I të vitit 2025.

Plani pësoi ndryshime shtesë në nivel klasifikimi buxhetor në kuadër të miratimit nga Ministria e Financave:

- Akordimit të fondit të veçantë në vlerën 4,700,000 lekë.

- INFORMACION BUXHETOR I AGREGUAR

Plani fillestar i buxhetit, plani i rishikuar dhe realizimi faktik për periudhën e 4 Mujorit të I, për vitin 2025, në nivel programi buxhetor, paraqitet si në tabelën më poshtë:

| Emri i Grupit | Ministria e Infrastruktures dhe Energjise | Kodi i grupit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMËRTIME |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % e realizimit |  |
|  |  | Plani Fillestar Vjetor Viti 2025 | Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2025 | Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive |  |  |
| Shpenzimet sipas programeve buxhetore |  |  |  |  |  |  |  |
| Kodi i Programit | Emërtimi |  |  |  |  |  |
| 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 753,244,000 | 754,440,725 | 167,820,369 | 22 |  |
| 04320 | Mbështetje per Energjinë | 3,370,520,000 | 3,371,070,000 | 1,009,981,716 | 30 |  |
| 04430 | Mbështetje për Burimet Natyrore | 446,605,000 | 447,856,515 | 114,305,075 | 26 |  |
| 04440 | Mbështetje për Industrinë | 453,733,000 | 453,882,300 | 127,764,250 | 28 |  |
| 04520 | Transporti Rrugor | 33,485,144,000 | 33,486,255,860 | 3,494,647,867 | 10 |  |
| 04540 | Transporti Detar | 14,983,330,000 | 14,983,453,600 | 52,023,208 | 0 |  |
| 04550 | Transporti Hekurudhor | 6,080,202,000 | 6,080,202,000 | 453,036,805 | 8 |  |
| 04560 | Transporti Ajror | 27,550,000 | 27,706,000 | 11,153,349 | 40 |  |
| 04610 | Mbështetje për rrjetet e komunikacionit | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 0 |  |
| 06180 | Planifikimi Urban | 201,973,000 | 202,044,000 | 39,532,046 | 20 |  |
| 06370 | Furnizimi me uje dhe kanalizime | 14,160,080,000 | 14,160,170,000 | 2,513,645,001 | 18 |  |
|  | Totali i Shpenzimeve buxhetore te Ministrise (Kap 01,02,03,04,05,08,22) | 74,032,381,000 | 74,037,081,000 | 7,983,909,686 | 11 |  |
|  | Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06) |  |  | 10,192,435 |  |  |
|  | Totali Shpenzimeve te Ministrisë |  |  | 7,994,102,121 |  |  |

Nga sistemi AFMIS, në gjenerimin e Aneksit 1 "Raporti përmbledhës i shpenzimeve të Ministrisë", konstatohet se pjesë e listës së programeve buxhetore, është edhe programi "Menaxhimi i Mbetjeve Urbane". Theksojmë se në zbatim të ligjit nr.115/2024 "Për Buxhetin e vitit 2025" si dhe tabelave nr.1, nr.1.1, nr.1.2, shoqëruese të ligjit, programi "Menaxhimi i Mbetjeve Urbane", nuk është pjesë e strukturës së programeve buxhetore të MIE.

Më herët, këtë konstatim e kemi përcjellë zyrtarisht edhe në Raportet e Monitorimit për 4 Mujorin e parë, për 4 Mujorin e dytë dhe për Raportin Vjetor të Monitorimit për vitin 2024.

Plani fillestar i buxhetit, plani i rishikuar dhe realizimi faktik për periudhën raportuese për vitin 2025, sipas klasifikimit ekonomik, paraqiten si në tabelën më poshtë:

| në/lekë |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ministria e Infrastruktures dhe Energjise |  |  |  |  |
| EMËRTIME |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | % e realizimit |
|  |  | Plani Fillestar Vjetor Viti 2025 | Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2025 | Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive |  |
| Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik |  |  |  |  |  |
| Artikulli | Emërtimi |  |  |  |  |
| 600 | Paga | 1,712,191,000 | 1,712,191,000 | 501,442,816 | 29 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 295,383,000 | 295,383,000 | 82,080,371 | 28 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 3,712,249,000 | 3,711,199,000 | 498,291,875 | 13 |
| 603 | Subvencione | 850,000,000 | 850,000,000 | 161,578,000 | 19 |
| 604 | Transferta Korente të Brendshme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | Transferta Korente të Huaja | 46,000,000 | 47,000,000 | 21,762,085 | 46 |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 90,224,000 | 94,974,000 | 1,078,951 | 1 |
|  | Nen-Totali Shpenzime Korrente | 6,706,047,000 | 6,710,747,000 | 1,266,234,098 | 19 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 701,809,000 | 701,809,000 | 89,798,073 | 13 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 52,806,496,000 | 52,806,496,000 | 4,223,260,449 | 8 |
|  | Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem | 53,508,305,000 | 53,508,305,000 | 4,313,058,522 | 8 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 140,000,000 | 160,000,000 | 326,862,330 | 204 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 13,678,029,000 | 13,658,029,000 | 2,077,087,728 | 15 |
|  | Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj | 13,818,029,000 | 13,818,029,000 | 2,403,950,058 | 17 |
|  | Totali Shpenzime Kapitale | 67,326,334,000 | 67,326,334,000 | 6,717,008,580 | 10 |
|  | Totali i Shpenz. Buxhetore te Ministrise/Institucionit Buxhetor | 74,032,381,000 | 74,037,081,000 | 7,983,909,686 | 11 |
|  | Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06) |  |  | 10,192,435 |  |

Për sa më lartë, rezulton se realizimi i fondeve buxhetore për 4 mujorin e parë të vitit 2025 kundrejt planit të rishikuar të buxhetit 2025, është 11%. Krahasuar me realizimin e fondeve buxhetore për të njëjtën periudhë të vitit 2024, e cila ishte në masën prej 13.5%, evidentohet një rënie e realizimit buxhetor prej 2.5%.

Në nivel klasifikimi buxhetor, të dhënat krahasuese të realizimit buxhetor në % midis dy periudhave janë:

4-mujori I 2024                  4 mujori I 2025

- Shpenzimet korrente                                                             23%                                      19%

- Shpenzime kapitale                                                               13%                                      10%

nga të cilat :

- Shpenzime kapitale me financim të brendshëm          14%                                      8%

- Shpenzime kapitale me financim të huaj                     9%                                       17%

Realizimi buxhetor i shpenzimeve korrente, ka rënie me të njëjtin nivel realizimi në vlerë nominale dhe në %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024.

në/000 lekë

Shpenzimet Korrente                                        4-mujori I 2024                       4 mujori I 2025

- Plani vjetor i rishikuar                                           5,807,689 lekë                          6,710,747 lekë

- Realizimi buxhetor 4 mujor			        1,333,954 lekë                          1,266,234 lekë

Realizimi buxhetor i shpenzimeve kapitale me financim të brendshëm ka rënie me të njëjtin nivel realizimi në vlerë nominale dhe në %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale   FB                                      4-mujori I 2024                       4 mujori I 2025

- Plani vjetor i rishikuar                                           37,118,864 lekë                        53,508,305 lekë

- Realizimi buxhetor 4 mujor			          5,108,846 lekë                          4,313,058 lekë

Realizimi buxhetor i shpenzimeve kapitale me financim të huaj ka rritje me të njëjtin nivel realizimi në vlerë nominale dhe në %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale   FF                                     4-mujori I 2024                4 mujori I 2025

- Plani vjetor i rishikuar                                              13,844,064 lekë               13,818,029 lekë

- Realizimi buxhetor 4 mujor			             1,237,365 lekë                 2,403,950 lekë

Lidhur me rialokimet buxhetore për 4-mujorin e parë 2025, në nivel klasifikimi buxhetor japim shpjegimet si vijon:

- Për shpenzimet korrente janë kërkuar nga MIE dhe janë miratuar nga MF, 3 procedura buxhetore:

- Miratuar nga Ministria e Financave në muajin shkurt 2025, akordimi i fondit të veçantë, në vlerën 4,700,000 lekë, në zbatim të VKM nr. 929, datë 17.11.2010 "Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë" (të ndryshuar), për programet buxhetore te MIE:

- "Planifikim, Menaxhim,Administrimi"

- "Mbështetje për Energjinë"

- "Mbështetje për Burimet Natyrore"

- "Mbështetje për Industrinë"

- "Transporti Rrugor"

- "Transporti Detar"

- "Transporti Ajror"

- "Planifikimi Urban"

- "Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime"

- Miratuar nga Ministria e Financave, në muajin mars, transferimi i fondit buxhetor në vlerën 50,000 lekë, për programin buxhetor "Mbështetje për Burimet Natyrore", për Qendrën Rajonale të Inovacionit të Institucionit Europian të Teknologjisë dhe Inovacionit për Lëndët e Para, për pagesat e telefonisë celulare të funksionarëve publike, në zbatim të VKM nr.763, datë 02.09.2020 "Për paisjen me numër telefoni të funksionarëve publike".

- Miratuar nga Ministria e Financave në muajin mars, transferimi i fondeve buxhetore në vlerën 1,000,000 lekë, për programin buxhetor "Mbështetje për Burimet Natyrore", për Qendrën Rajonale të Inovacionit të Institucionit Europian të Teknologjisë dhe Inovacionit për Lëndët e Para, për anëtarësimet ndërkombëtare europiane.

- Për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm janë kërkuar nga MIE dhe janë miratuar nga MF 4 procedura :

- Miratuar në muajin mars, 2 procedura saktësime të kodeve të projekteve, në programin "Transporti Rrugor";

- Miratuar në muajin mars, saktësimi i llogarisë ekonomike, në programin "Transporti Hekurudhor";

- Miratuar në muajin mars, saktësimi i emërtimit të projekteve të investimit, në programin "Mbështetje për Energjinë".

Në zbatim të ligjit 115/2024 "Për Buxhetin e vitit 2025", numri maksimal i punonjësve i miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë është 1,338 punonjës.

Në tabelën më poshtë paraqiten numri maksimal i punonjësve të shpërndarë në organikat e njësive shpenzuese të varësisë si dhe numri i punonjësve të pashpërndarë për organikat e reja të pazbardhura, por të miratuara me ligjet përkatëse.

| NUMRI I PUNONJËSVE BUXHETORE PËR VITIN 2025, PËR MINISTRINË E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entiteti i Qeverisjes | Ministria e Linjës | Kod Institucioni | Emer Institucioni | Kapitulli | Llogaria Ekonomike | Kodi Thesarit | Numri i punonjësve buxhetore i miratuar për vitin 2025 |  |
| 001 | 06 | 1006001 | Aparati MIE | 01 | PN0000 | 3535 | 248 |  |  |  |
| 001 | 06 | 1006054 | Autoriteti Rrugor Shqiptar | 01 | PN0000 | 3535 | 212 |  |  |  |
| 001 | 06 | 1006067 | Drejtoria e Rajonit Jugor (Gjirokastër) | 01 | PN0000 | 1111 | 41 |  |  |  |
| 001 | 06 | 1006077 | Drejtoria e Rajonit Verior (Shkodër) | 01 | PN0000 | 3333 | 47 |  |  |  |
| 001 | 06 | 1006079 | Drejtoria e Rajonit Qender Perendim (Tiranë) | 01 | PN0000 | 3535 | 41 |  |  |  |
| 001 | 06 | 1006200 | Drejtoria e Rajonit Qender Lindje (Korçë) | 01 | PN0000 | 1515 | 45 |  |  |  |
| 001 | 06 | 1006099 | Instituti Transportit | 01 | PN0000 | 3535 | 15 |  |  |  |
| 001 | 06 | 1006100 | Autoriteti Sigurisë Hekurudhore | 01 | PN0000 | 0707 | 15 |  |  |  |
| 001 | 06 | 1006205 | Autoriteti Rregullator Hekurudhor | 01 | PN0000 | 3535 | 6 |  |  |  |
| 001 | 06 | 1006098 | Drejtoria e Përgjithshme Detare | 01 | PN0000 | 0707 | 70 |  |  |  |
| 001 | 06 | 1006143 | Autoriteti Kombëtar i Investigimit për Sigurinë e Operimit në Aviacionin Civil | 01 | PN0000 | 3535 | 8 |  |  |  |
| 001 | 06 | 1006047 | Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve | 01 | PN0000 | 3535 | 97 |  |  |  |
| 001 | 06 | 1006155 | Agjencia Kombëtare Bërthamore | 01 | PN0000 | 3535 | 7 |  |  |  |
| 001 | 06 | 1006164 | Agjencia e Efiçencës së Energjisë | 01 | PN0000 | 3535 | 20 |  |  |  |
| 001 | 06 | 1006156 | Shërbimi Gjeologjik Shqiptar | 01 | PN0000 | 3535 | 116 |  |  |  |
| 001 | 06 | 1006158 | Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera | 01 | PN0000 | 3535 | 47 |  |  |  |
| 001 | 06 | 1006203 | Qendra Rajonale Inovacionit te Institucionit Evropian te Teknologjise dhe Inovacionit per Lendet e para | 01 | PN0000 | 0808 | 8 |  |  |  |
| 001 | 06 | 1006157 | Inspektoriati Shtetëror Teknik Industrial | 01 | PN0000 | 3535 | 199 |  |  |  |
| 001 | 06 | 1006159 | Qendra e Grumbullimit, Trajtimit të Kimikateve të Rrezikshme | 01 | PN0000 | 0808 | 13 |  |  |  |
| 001 | 06 | 1006161 | Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit | 01 | PN0000 | 3535 | 21 |  |  |  |
| 001 | 06 | 1006187 | Agjensia Shtetërore e Shpronësimeve | 01 | PN0000 | 3535 | 27 |  |  |  |
| Numri punonjesve i pashperndare |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| TOTALI |  |  |  |  |  |  |  | 1338 |  |  |

- PERFORMANCA E TREGUESVE KYÇ TË PËRFORMANCËS ME BAZË GJINORE NË

NIVEL PRODUKTI

Objekti i politikës së programit "Planifikimim, Menaxhim, Administrim", është mirëmenaxhimi i stafit të Aparatit MIE dhe politikëbërja me sukses brenda fushës së përgjegjësive shtetërore, duke respektuar parimin e barazisë gjinore dhe mos diskriminimin. Treguesit më kryesor të performancës me bazë gjinore renditen:

- Forcimi kapaciteteve administrative nëpërmjet trajnimeve të ndryshme për punonjësit e administratës							        	                              50%

- Rritja e standardeve në punë	                                                                                          60%

- Gra të përfaqësuara në nivele të larta drejtuese të Aparatit të MIE		                     4

- Raporti gra / ndaj totalit të punonjësve të Aparatit të MIE			                  138

- Raporti burra / ndaj totalit të punonjësve të Aparatit të MIE			                    63

Programi “Mbështetje për Rrjetet e Komunikacionit”, përfshin si tregues të performancës rritjen e penetrimit dhe përdorimit të infrastrukturës digjitale broadband që i shërben përfshirjes sociale dhe barazisë gjinore.

Në veçanti, projekti i parashikuar për investime në fibrat optike në zonat e bardha, parashikon të mbulojë me shërbime dhe infrastrukturë digjitale, zonat e pambuluara/pa shërbyera nga sektori privat duke rritur potencialisht mundësinë e përfshirjes sociale, të punësimit, dhe zvogëlimin të ndarjes digjitale gjinore. Gjithashtu projekti i parashikuar për sigurimin e mbulimit me Ëi-Fi në zonat publike i shërben lehtësimit të aksesimit në TIK dhe shërbimet publike për të gjithë banorët/qytetarët në zonat e thella.

Referuar të dhënave më të fundit statistikore, shkalla e përdorimit të TIK, dhe në veçanti e Internetit në vend është si më poshtë:

- Përdorues të Internetit  - Gjatë vitit 2023, 84,6 % e burrave dhe 81,7 % e grave të grup-moshës 16-74 vjeç janë përdorues të internetit “gjatë 3 muajve të fundit”.

- Shpeshtësia e përdorimit të internetit sipas ndarjes gjinore, tregon se përdorimi i internetit “disa herë gjatë ditës” dominohet nga burrat me 50,3 %, ndërsa përdorimi i tij “çdo ditë” dominohet nga gratë me 53,3 %.

- Të punësuar në sektorin e telekomunikacionit - në vitin 2022 ndarja sipas gjinisë për të punësuarit në sektorin e telekomunikacionit ishte 27,8 %  gra dhe 72,2 % burra. Gjatë periudhës së monitorimit nuk është e mundur të matet ndryshimi për këta tregues sepse jepet me bazë vjetore sipas të dhënave të raportuara nga AKEP, INSTAT.

- PERFORMANCA E BUXHETIT NË NIVELIN E PROGRAMIT

  - PERFORMANCA FINANCIARE E PROGRAMIT BUXHETOR

    - Programi Buxhetor "Planifikim Menaxhim Administrim"

Realizimi financiar i programit buxhetor "Planifikim Menaxhim Administrim" sipas burimit të financimit dhe në nivel klasifikimi buxhetor rezulton të jetë:

Plani fillestar        Plani rishikuar       Realizimi          Realizimi

2025                        2025                     në lekë                 në%

Shpenzime korrente                           740,244,000              741,440,725          167,820,370            23%

Shpenzime kapitale FB                        13,000,000                13,000,000                   0                      0%

Shpenzime kapitale FH                                      0                           0                          0                      0%

Shpenzimet korrente në program shërbëjnë për mirëfunksionimin e aktivitetit operacional tëAparati i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Në shpenzimet korrente të programit, plani i rishikuar i vitit 2025 ka një rritje prej 1,196,725 lekë, që vjen nga akordimi fondit të veçantë. Si më poshtë vijon, paraqiten të dhënat krahasuese për realizimin financiar për të njëjtën periudhë të vitit 2024. Rezulton se për 4-mujorin e parë të vitit 2025 ka një realizim më të ulët ndaj planit vjetor, si në vlerë nominale ashtu edhe në %.

në / 000 lekë

Shpenzimet Korrente                                    Realizimi Financiar                         Realizimi Financiar

Viti 2024                                        Viti 2025

Artikulli 600                                                   104,885 lekë                                   113,540 lekë

Artikulli 601                                                    16,725  lekë                                     18,298 lekë

Artikulli 602                                                    49,017 lekë                                      14,435 lekë

Artikulli 605                                                    22,844 lekë                                      21,308 lekë

Artikulli 606                                                    25,801 lekë                                           240 lekë

Totali                                                                       219,274 lekë                                             167,820 lekë

Realizimi në%                                                          33.3%                                                                 23 %

Në shpenzimet kapitale të programit nuk ka realizim në produkte dhe në financim, kjo pasi janë projekte të reja për vitin 2025. Për këto projekte po hartohen termat e referencës me qëllim vijimin e procesit të prokurimit.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FB                                   Realizimi Financiar                                Realizimi Financiar

Viti 2024                                                        Viti 2025

Artikulli 231                                                       0 lekë                                                             0 lekë

    - Programi Buxhetor "Planifikimi Urban"

Realizimi financiar i programit buxhetor "Planifikimi Urban", sipas burimit të financimit dhe në nivel klasifikimi buxhetor rezulton të jetë:

Plani fillestar           Plani rishikuar            Realizimi            Realizimi

2025                          2025                         në lekë                   në%

Shpenzime korrente                            97,973,000                  98,044,000                    24,569,826               25.1%

Shpenzime kapitale FB                    104,000,000               104,000,000                   14,962,220              14.4%

Shpenzime kapitale FH                                       0                                0                                0                     0%

Shpenzimet korrente në program shërbëjnë për mirëfunksionimin e aktivitetit operacional të dy institucioneve të varësisë:

- Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit

- Agjensia Shtetërore e Shpronësimeve

Në shpenzimet korrente të programit, plani i rishikuar i vitit 2025 ka një rritje prej 71,000 lekë që vjen nga akordimi i fondit të veçantë. Si më poshtë vijon, paraqiten të dhënat krahasuese për realizimin financiar për të njëjtën periudhë të vitit 2024. Rezulton se për 4-mujorin e parë të vitit 2025 ka një realizim më të lartë në vlerë nominale, ashtu dhe në %.

në / 000 lekë

Shpenzimet Korrente                                   Realizimi Financiar                             Realizimi Financiar

Viti 2024                                                    Viti 2025

Artikulli 600                                                   16,240 lekë                                          19,167 lekë

Artikulli 601                                                    2,658 lekë                                             3.152 lekë

Artikulli 602                                                    2,596 lekë                                              2,179 lekë

Artikulli 605                                                          0 lekë					   0 lekë

Artikulli 606                                                          0 lekë                                                     69 lekë

Totali                                                                    21,494  lekë                                                        24,570 lekë

Realizimi në%                                                             23%                                                                       25.1%

Realizimi i shpenzimeve kapitale të programit paraqitet si vijon në periudhat krahasuese, rezulton se për vitin 2025 ka një realizim më të ulët si në vlerë nominale, ashtu dhe në %.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FB                                   Realizimi Financiar                            Realizimi Financiar

Viti 2024                                                   Viti 2025

Artikulli 230                                                          0 lekë                                                        0 lekë

Artikulli 231                                                  19,345 lekë                                                14,962 lekë

Totali                                                                      19,345 lekë                                                           14,962 lekë

Realizimi në%                                                               19%                                                                            14.4%

Shpenzimet kapitale të programit realizohen nga 2 njësi shpenzuese të varësisë dhe dy Bashki si vijon:

- Aparati i Ministrise së Infrastruktures dhe Energjisë, me plan të shpenzimeve kapitale prej 14.1 milion lekë për implementimin e 1 projekti;

- Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit, me plan të shpenzimeve kapitale prej 8 milion lekë për implementimin e 2 projekteve ;

- Agjencia Shtetërore e Shpronësimeve, me plan të shpenzimeve kapitale prej 8.4 milion lekë për implementimin e 2 projekteve;

- Bashkia Fier, me plan të shpenzimeve kapitale prej 16 milion lekë për zërin shpronësime në zbatim të VKM nr.125, datë 03.03.2021.

- Bashkia Vlorë, me plan të shpenzimeve kapitale prej 57.4 milion lekë për zërin shpronësime në zbatim të VKM nr.504, datë 25.08.2021.

    - Programi Buxhetor "Mbështetje për Rrjetet e Komunikacionit"

Realizimi financiar i programit buxhetor "Planifikimi Urban", sipas burimit të financimit dhe në nivel klasifikimi buxhetor rezulton të jetë:

Plani fillestar           Plani rishikuar            Realizimi              Realizimi

2025                          2025                         në lekë                       në%

Shpenzime korrente                                            0                                 0                      0                                 0%

Shpenzime kapitale FB                       50,000,000	           50,000,000                      0                                  0%

Shpenzime kapitale FH                       20,000,000                 20,000,000                     0                                 0%

Projektet kapitale paraqiten si më poshtë:

Gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2025 programi buxhetor “Mbështetje për Rrjetet e Komunikacionit” shpenzimet kapitale me financim të brendshëm dhe shpenzimet kapitale me financim të huaj, nuk kanë realizim financiar për periudhën e raportimit sipas informacionit më poshtë:

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm:

- Investime në fibër optike në zonat e bardha, plani i buxhetit për vitin 2025 është në vlerën 15,000,000 lekë por nuk ka filluar ende pasi lidhet me perfundimin e Asistences teknike te ËBIF.

- Zhvillimi i marrëveshjes Shqipëri-Kosovë mbi Autostradën Digjitale 5G Prishtinë-Tiranë, buxheti i rishikuar është në vlerën 5.000.000 lekë dhe realizimi financiar është në masën 0% pasi investimi nuk ka filluar ende.

- Zbatimi i kuadrit ligjor për komunikimet elektronike, buxheti i rishikuar është në vlerën 2.000.000 lekë dhe realizimi financiar është në masën 0% pasi projekti nuk ka filluar ende, pritet miratimi i ligjit nga Kuvendi.

- ËiFi4AL, buxheti i rishikuar është në vlerën 22.000.000 lekë dhe realizimi financiar është në masën 0%, pasi projekti nuk ka filluar ende, është në proces përgatitje.

- Programi Digjital i BE-së, buxheti i rishikuar është në vlerën 6.000.000 lekë dhe realizimi financiar është në masën 0%, por projekti është në proces përgatitje të planit të komunikimit.

Shpenzimet kapitale me financim të huaj:

- ËBIF-Asistencë teknike-Projekti pilot 2 për zonën e jugut, buxheti i rishikuar është në vlerën 20.000.000 lekë dhe realizimi financiar është në masën 0%, pasi projekti nuk ka filluar ende, pasi pritet të lidhet me përfundimin e asistencës teknike të ËBIF.

4.1.4  Programi Buxhetor “Transporti Ajror”

Realizimi financiar i programit buxhetor "Transporti Ajror", sipas burimit të financimit dhe në nivel klasifikimi buxhetor rezulton të jetë:

Plani fillestar           Plani rishikuar         Realizimi          Realizimi

2025                       2025                     në lekë                     në%

Shpenzime korrente                            25,550,000                  25,706,000             11,153,349             43%

Shpenzime kapitale FB                         2,000,000	              2,000,000                       0                     0%

Shpenzime kapitale FH                                      0                                  0                        0                     0%

Në shpenzimet korrente të programit, plani i rishikuar 2025, ka pësuar ndryshim nga plani fillestar në vlerën 156,000 lekë nga akordimi i fondit të veçantë. Si më poshtë vijon, përcjellim të dhënat krahasuese për realizimin financiar për të njëjtën periudhë të vitit 2024. Rezulton se për 4-mujorin e parë të vitit 2025, ka një realizim më të lartë si në vlerë nominale ashtu edhe në %.

në / 000 lekë

Shpenzimet Korrente                                   Realizimi Financiar                                Realizimi Financiar

Viti 2024                                                  Viti 2025

Artikulli 600                                                   4,391 lekë                                             4,618, lekë

Artikulli 601                                                      715 lekë                                                752 lekë

Artikulli 602                                                    4,788 lekë                                            5,768 lekë

Artikulli 605                                                          0 lekë                                                    0 lekë

Artikulli 606                                                        14 lekë                                                 16  lekë

Totali                                                                        9,908 lekë                                                         11,153 lekë

Realizimi në%                                                            40%                                                                      43%

Shpenzimet korrente në program shërbëjnë për mirëfunksionimin e aktivitetit operacional të Autoritetit Kombëtar të Investigimit për Sigurinë e Operimit në Aviacionin Civil.

Në shpenzimet kapitale të programit nuk ka realizim në produkte dhe në financim, kjo pasi janë projekte të reja. Për këto projekte po hartohen termat e referencës me qëllim vijimin e procesit të prokurimit.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FB                                   Realizimi Financiar                                Realizimi Financiar

Viti 2024                                                        Viti 2025

Artikulli 231                                                     0 lekë                                                             0 lekë

4.1.5  Programi Buxhetor "Mbështetje për Industrinë"

Realizimi financiar i programit buxhetor "Mbështetje për Industrinë", sipas burimit të financimit dhe në nivel klasifikimi buxhetor rezulton të jetë:

Plani fillestar           Plani rishikuar            Realizimi              Realizimi

2025                       2025                         në lekë                       në%

Shpenzime korrente                            375,733,000             375,882,300               115,608,017             30.7 %

Shpenzime kapitale FB                        78,000,000	           78,000,000                 12,156,233             15.6%

Shpenzime kapitale FH                                    0                                  0                              0                       0%

Në shpenzimet korrente të programit, plani i rishikuar 2025 ka një rritje prej 149,300 lekë që vjen nga rialokimi i fondit të veçantë. Si më poshtë vijon, përcjellim të dhënat krahasuese për realizimin financiar për të njëjtën periudhë të vitit 2024. Rezulton se për 4-mujorin e parë të vitit 2025, ka një realizim më të lartë në vlerë nominale dhe më të ulët në % me të njëjtën periudhë raportuese:

në / 000 lekë

Shpenzimet Korrente                                   Realizimi Financiar                                 Realizimi Financiar

Viti 2024                                                Viti 2025

Artikulli 600                                               87,807 lekë                                                  94,272 lekë

Artikulli 601                                               14,567 lekë                                                  15,650 lekë

Artikulli 602                                               12,889 lekë                                                    5,655 lekë

Artikulli 605                                                        0 lekë                                                           0 lekë

Artikulli 606                                                    176 lekë                                                        30 lekë

Totali                                                                    115,439 lekë                                                    115,609 lekë

Realizimi në%                                                      34.3 %                                                                        30.7%

Shpenzimet korrente në program shërbëjnë për mirëfunksionimin e aktivitetit operacional të dy institucioneve të varësisë:

- Inspektoriati Shtetëror Teknik Industrial

- Qendra e Grumbullimit, Trajtimit të Kimikateve të Rrezikshme

Realizimi i shpenzimeve kapitale të programit paraqitet si vijon në periudhat krahasuese. Rezulton se për vitin 2025 ka një realizim më të ulët si në vlerë nominale, ashtu dhe në %.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FB                                  Realizimi Financiar                             Realizimi Financiar

Viti 2024                                                  Viti 2025

Artikulli 231                                                  13,098 lekë                                            12.156 lekë

Realizimi në%                                                               16.8%                                                                  15.6%

Shpenzimet kapitale të programit realizohen nga 4 njësi shpenzuese të varësisë si vijon. Për projektet që nuk kanë realizim financiar ende, po hartohen termat e referencës për të vijuar procedurat e prokurimit/apo janë zhvilluar aktivitet e projektit dhe janë në procedurë financimi.

- Inspektoriati Shtetëror Teknik Industrial, me një plan të shpenzimeve kapitale prej 57.8 milion lekë për implementimin e dy projekteve;

- Qendra e Grumbullimit, Trajtimit të Kimikateve të Rrezikshme, me një plan të shpenzimeve kapitale prej 500 mijë lekë për implementimin e 1 projekti;

- Uzina e Plehrave Azotike me një plan të shpenzimeve kapitale prej 9.2 milion lekë për fonde konservimi dhe për ruajtjen dhe monitorimin e 2 landfilleve të mbetjeve të rrezikshme;

- Ndërmarrja e Prodhim Celiqeve Elbasan, me një plan të shpenzimeve kapitale prej 10 milion lekë për fonde konservimi.

4.1.6  Programi Buxhetor "Mbështetje për Burimet Natyrore"

Realizimi financiar i programit buxhetor "Mbështetje për Burimet Natyrore", sipas burimit të financimit dhe në nivel klasifikimi buxhetor rezulton të jetë:

Plani fillestar           Plani rishikuar            Realizimi              Realizimi

2025                       2025                          në lekë                       në%

Shpenzime korrente                            349,605,000               350,856,515                 92,690,146                26.4%

Shpenzime kapitale FB                        97,000,000	            97,000,000                   21,614,929                  22.3%

Shpenzime kapitale FH                                      0                                  0                              0                       0%

Në shpenzimet korrente të programit, plani i rishikuar 2025 ka një rritje prej 1,251,515 lekë që vjen nga rialokimi i fondit të veçantë. Si më poshtë vijon, përcjellim të dhënat krahasuese për realizimin financiar për të njëjtën periudhë të vitit 2024. Rezulton se për 4-mujorin e parë të vitit 2025, ka një realizim më të lartë si në vlerë nominale edhe të njëjtë në %:

në / 000 lekë

Shpenzimet Korrente                                   Realizimi Financiar                         Realizimi Financiar

Viti 2024                                         Viti 2025

Artikulli 600                                               57,829 lekë                                           72,583 lekë

Artikulli 601                                                 9,465 lekë                                           11,679 leke

Artikulli 602                                                 7,513 lekë                                            7,641 lekë

Artikulli 605                                                        0 lekë                                                454 lekë

Artikulli 606                                                    633 lekë                                                332 lekë

Totali                                                                         75,441 lekë                                               92,690 lekë

Realizimi në%                                                            26%                                                                26%

Shpenzimet korrente në program shërbëjnë për aktivitetin operacional të tre institucioneve të varësisë:

- Shërbimi Gjeologjik Shqiptar;

- Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera

- Qendra Rajonale e Inovacionit të Institutit Evropian të Teknologjisë dhe Invacionit të Lëndëve të para

Si më poshtë vijon, përcjellim të dhënat krahasuese për realizimin financiar për të njëjtën periudhë të vitit 2024. Rezulton se për 4-mujorin e parë të vitit 2025, ka një realizim më të lartë si në vlerë nominale dhe në   %.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FB                               Realizimi Financiar                           Realizimi Financiar

Viti 2024                                               Viti 2025

Artikulli 230                                                    4,259 lekë                                             15,314 lekë

Artikulli 231                                                  13,600 lekë                                                6,300 lekë

Totali                                                                       17,859 lekë                                                         21,615 lekë

Realizimi në%                                                                18%                                                                     22.3%

Shpenzimet kapitale të programit realizohen nga 7 njësi shpenzuese të varësisë si vijon:

- Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, me plan të shpenzimeve kapitale prej 4 milion lekë për implementimin e 1 projekti;

- Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera, me plan të shpenzimeve kapitale prej 13.5 milion lekë për implementimin e 3 projekteve;

- Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, me plan të shpenzimeve kapitale prej 45.1 milion lekë për implementimin e 7 projekteve;

- Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrine Nxjerrëse -EITI, me plan të shpenzimeve kapitale prej 16 milion lekë për funksionimin e saj;

- Shoqëria në konservim “Albakër” sh.a.  me plan të shpenzimeve kapitale prej 6.3 milion lekë për fonde konservimi;

- Shoqëria në konservim “Albminiera” sh.a. me plan të shpenzimeve kapitale prej 6.1 milion lekë për fonde konservimi;

- Shoqëria në konservim “Albkrom” sh.a. me plan të shpenzimeve kapitale prej 6 milion lekë për fonde konservimi;

4.1.7  Programi Buxhetor "Transporti Detar"

Realizimi financiar i programit buxhetor "Transporti Detar", sipas burimit të financimit dhe në nivel klasifikimi buxhetor rezulton të jetë:

Plani fillestar           Plani rishikuar            Realizimi              Realizimi

2025                       2025                         në lekë                 në %

Shpenzime korrente                          178 ,330,000               178,453,600              42,462,326             24%

Shpenzime kapitale FB                14,795,000,000           14,795,000,000                9,279,564           0.06%

Shpenzime kapitale FH                      10,000,000                  10,000,000                  281,318                3%

Në shpenzimet korrente të programit, plani i rishikuar 2025 ka një rritje prej 123,600 lekë që vjen nga rialokimi i fondit të veçantë. Si më poshtë vijon, paraqiten të dhënat krahasuese për realizimin financiar për të njëjtën periudhë të vitit 2024. Rezulton se për 4-mujorin e parë të vitit 2025, ka një realizim me të lartë në në vlerë nominale dhe të njëjtë në %.

në / 000 lekë

Shpenzimet Korrente                                   Realizimi Financiar                                    Realizimi Financiar

Viti 2024                                                     Viti 2025

Artikulli 600                                              30,674 lekë                                                    34,890 lekë

Artikulli 601                                                5,063 lekë                                                      5,791 lekë

Artikulli 602                                                2,069 lekë                                                      1,667  lekë

Artikulli 605                                                        0 lekë                                                             0 lekë

Artikulli 606                                                   587  lekë                                                         105 lekë

Totali                                                                   37,807 lekë                                                                42,462 lekë

Realizimi në%                                                        24%                                                                              24%

Shpenzimet korrente në program shërbëjnë për mirëfunksionimin e aktivitetit operacional të Drejtorisë së Përgjithshme Detare.

Realizimi i shpenzimeve kapitale me financim të brendshëm të programit ka një realizim më të lartë në vlerë nominale, por jo në % krahasuar me periudhën referuese të vitit 2024.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FB                                   Realizimi Financiar                                     Realizimi Financiar

Viti 2024                                                          Viti 2025

Artikulli 231                                                     1,506 lekë                                                   9,280 lekë

Realizimi në%                                                                   0.1%                                                                        0,06%

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm të programit realizohen nga 4 njësi shpenzuese të varësisë si vijon:

- Aparati i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, me plan të shpenzimeve kapitale prej 22.7 milion lekë për implementimin e 1 projekti:

- Shërbime inxhinierike të pavarura për zbatimin e kontratës koncesionare “Për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e Portit të Integruar në Triport, Vlorë

- Drejtoria e Përgjithshme Detare Durrës, me plan të shpenzimeve kapitale prej 22.9 milion lekë për implementimin e 3 projekteve;

- Autoriteti Portual Durrës, me plan të shpenzimeve kapitale prej 14.74 miliard lekë për implementimin e e projektit "Porti i Ri Tregtar i Integruar të Durrësit në Porto Romano- Faza 1". Aktualisht procedura e prokurimit po vijon me fazën e parë të kualifikimit, ku po vlerësohet dokumentacionit ligjor teknik.

- Ndërrmarrja e Shfrytëzimit Ujor Vau Dejës, me plan të shpenzimeve kapitale prej 4.3 milion lekë për fonde konservimi;

Realizimi i shpenzimeve kapitale me financim të huaj të programit ka një realizim më të ulët si në vlerë nominale ashtu dhe në %, krahasuar me periudhën referuese të vitit 2024.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FH                                   Realizimi Financiar                                 Realizimi Financiar

Viti 2024                                                       Viti 2025

Artikulli 231                                                   588 lekë                                                        281 lekë

Realizimi në%                                                                 6%                                                                                3%

Shpenzimet kapitale me financim të huaj të programit realizohen nga njësia shpenzuese e varësisë Drejtoria e Përgjithshme Detare Durrës, me plan të shpenzimeve kapitale prej 10 milion lekë për implementimin e 4 projekteve.

4.1.8  Programi Buxhetor "Mbështetje për Energjinë"

Realizimi financiar i programit buxhetor "Mbështetje për Energjinë" sipas burimit të financimit dhe në nivel klasifikimi buxhetor rezulton të jetë:

Plani fillestar           Plani rishikuar               Realizimi              Realizimi

2025                       2025                            në lekë                     në%

Shpenzime korrente                      120,520,000 lekë          121,070,000 lekë       15,562,586 lekë          13%

Shpenzime kapitale FB                 250,000,000 lekë          250,000,000 lekë       39,804,200 lekë          16%

Shpenzime kapitale FH               3,000,000,000 lekë      3,000,000,000 lekë     954,614,930 lekë          32%

Në shpenzimet korrente të programit, plani i rishikuar 2025 ka një rritje prej 550,000 lekë që vjen nga rialokimi i fondit të veçantë. Si më poshtë vijon, paraqiten të dhënat krahasuese për realizimin financiar për

të njëjtën periudhë të vitit 2024. Rezulton se për 4-mujorin e parë të vitit 2025, ka një realizim më të ulët si në vlerë nominale ashtu dhe në %.

në / 000 lekë

Shpenzimet Korrente                                   Realizimi Financiar                                Realizimi Financiar

Viti 2024                                                  Viti 2025

Artikulli 600                                             10,833 lekë                                                   11,465 lekë

Artikulli 601                                              1,706 lekë                                                      1,857 lekë

Artikulli 602                                              57,282 lekë                                                    2,190 lekë

Artikulli 605                                                       0 lekë                                                           0 lekë

Artikulli 606                                                       0  lekë                                                       50 lekë

Totali                                                                    69,821 lekë                                                           15,562 lekë

Realizimi në%                                                      61.4%                                                                         13 %

Shpenzimet korrente në program shërbëjnë për mirëfunksionimin e aktivitetit operacional të 3 njësive shpenzuese të varësisë:

- Agjencia Kombëtare Bërthamore;

- Agjencia e Efiçencës së Energjisë;

- Aparati i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (shpenzime arbitrazhi);

Realizimi i shpenzimeve kapitale me financim të brendshëm të programit, ka një realizim më të lartë si në vlerë nominale ashtu dhe në % krahasuar me periudhën referuese të vitit 2024.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FB                                   Realizimi Financiar                                  Realizimi Financiar

Viti 2024                                                          Viti 2025

Artikulli 231                                                       0 lekë                                                        39,804  lekë

Realizimi në%                                                             0%                                                                                     16%

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm të programit realizohen nga 4 njësi shpenzuese të varësisë si vijon:

- Aparati i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, me plan të shpenzimeve kapitale prej 8 milion lekë për implementimin e 1 projekti;

- Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, me plan të shpenzimeve kapitale prej 20 milion lekë për implementimin e 8 projekteve;

- Agjencia e Efiçencës së Energjisë, me plan të shpenzimeve kapitale prej 222 milion lekë për implementimin e 29 projekteve të eficencës së energjisë;

Realizimi i shpenzimeve kapitale me financim të huaj të programit ka një realizim më të lartë si në vlerë nominale, ashtu dhe në % krahasuar me të njëjtën periudhë referuese të vitit 2024.

Shpenzimet Kapitale FH                                   Realizimi Financiar                                Realizimi Financiar

Viti 2024                                                     Viti 2025

Artikulli 231                                                    399,639 lekë                                            954,615 lekë

Realizimi në%                                                            14%                                                                            32%

Shpenzimet kapitale me financim të huaj të programit realizohen nga disa njësi shpenzuese si vijon:

- Aparati i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, për implementimin e 1 projekteve;

- Konvikte të rinovuara me eficence te energjise (Faza e dyte) Qyteti Studentit nr 1

- Shoqëria KEsh sha (PIU), për implementimin e 2 projekteve

- Rehabilitimi i Hidrocentralit të Fierzës (DKT)

- Fuqia Energjitike dhe Siguria e Diges ne Kaskaden e Drinit;

- Shoqëria OSHEE Grop sha, për implementimin e 6 projekteve;

- Ndërtimi i Nënstacionit Kamëz(Valias) me fuqi 2x40MV (ONAN/ONAF) 110/20KVA dhe ndërtimi i dy fiderave 20kV (V4, V5P);

- SCADA  (Zgjerimi I sistemit SCADA ne godinen Qendrore te OSHEE)

- Rikonstruksioni i Nënstacioneve 110kV në rajonet (Tiranë, Durrës dhe integrimi i tyre në sistemin Scada;

- Programi i Investimeve për Shpërndarjen e Energjisë Elektrike I (Kredi dhe Grant);

- Instalimi i matësave inteligjent dhe balancimi në pikat e transformimit, si dhe sistemi CRM/Billing (ERP), Faza I;

- Përmirësimi i rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Shqipërinë Veriore pas tërmetit të vitit 2019 (Hua CDP);

- Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore për implementimin e projekteve IPA;

- Sekretariati i nismes per Transparence ne Industrine Nxjerrese (EITI)

- Mbështetje për vazhdimësinë për nismën  për transparencë  në industrinë nxjerrëse EITI;

4.1.9  Programi Buxhetor "Transporti Rrugor"

Realizimi financiar i programit buxhetor "Transporti Rrugor" sipas burimit të financimit dhe në nivel klasifikimi buxhetor rezulton të jetë:

Plani fillestar                 Plani rishikuar               Realizimi              Realizimi

2025                                  2025                           në lekë                       në%

Shpenzime korrente              3,660,122,000 lekë         3,661,233,860 lekë         631,420,929 lekë         17%

Shpenzime kapitale FB      26,236,699,000 lekë        26,236,699,000 lekë      2,901,848,866 lekë         11%

Shpenzime kapitale FH        3,588,323,000 lekë          3,588,323,000 lekë          364,093,570 lekë        10%

Në shpenzimet korrente të programit, plani i rishikuar 2025 ka një rritje prej 1,111,860 lekë që vjen nga rialokimi i fondit të veçantë. Si më poshtë vijon, paraqiten të dhënat krahasuese për realizimin financiar për të njëjtën periudhë të vitit 2024. Rezulton se për 4-mujorin e parë të vitit 2025 ka një realizim më të lartë në vlerë nominale, por më të ulët në % krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024.

në / 000 lekë

Shpenzimet Korrente                                   Realizimi Financiar                                    Realizimi Financiar

Viti 2024                                                       Viti 2025

Artikulli 600                                                 83,931 lekë                                                 96,698 lekë

Artikulli 601                                                 14,161 lekë                                                16,073 lekë

Artikulli 602                                               497,179 lekë                                              518,412 lekë

Artikulli 605                                                           0 lekë                                                         0 lekë

Artikulli 606                                                      135 lekë                                                     236 lekë

Totali                                                                     595,406 lekë                                                     631,420   lekë

Realizimi në%                                                         20%                                                                          17%

Shpenzimet korrente në program shërbëjnë për mirëfunksionimin e aktivitetit operacional të njësive shpenzuese si vijon:

- Autoriteti Rrugor Shqiptar;

- Drejtoria e Rajonit Qendror Tiranë;

- Drejtoria e Rajonit Verior Shkodër;

- Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokastër;

- Drejtoria e Rajonit Qendër Lindje Korçë;

- Instituti i Transportit;

Artikulli 602 përmban jo vetëm shpenzimet e administrimit për njësitë shpenzuese të sipërcituara, por edhe shpenzimet e kontratave të mirëmbajtjes së rrugëve.

ARRSH administron një rrjet rrugor prej 3522 km nga të cilat:

- 1400 km janë rrugë primare dhe mirëmbahen me 4 kontrata mirëmbajtje;

- 2122 km janë rrugë sekondare që mirëmbahen me 48 kontrata mirëmbajtje;

Buxheti për vitin 2025 për kontratat e mirëmbajtjes është në vlerën 2,969,987,000 lekë dhe realizimi financiar për 4-mujorin i të vitit 2025 është në vlerën 459,222,393 lekë ose 15% e planit.

Realizimi i shpenzimeve kapitale me financim të brendshëm të programit për 4 mujorin e parë të vitit 2025, ka një realizim më të lartë në vlerë nominale, por më të ulët në % krahasuar me periudhën referuese të vitit 2024.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FB                                   Realizimi Financiar                                Realizimi Financiar

Viti 2024                                                   Viti 2025

Artikulli 230                                                   0 lekë                                                             0 lekë

Artikulli 231                                             2,823,733 lekë                                       2,901,848 lekë

Totali                                                                     2,823,733 lekë                                               2,901,848 lekë

Realizimi në%                                                        16%                                                                                 11%

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm të programit realizohen nga njësitë shpenzuese të varësisë si vijon:

- Aparati i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, me plan të shpenzimeve kapitale prej 5,7 miliard lekë për implementimin e projekteve koncensionare të infrastrukturës rrugore;

- Autoriteti Rrugor Shqiptar, me plan të shpenzimeve kapitale prej 20,4 miliard lekë për implementimin e projekteve infrastrukturore si vijon:

- Instituti Studimeve të Transportit Tiranë, me plan të shpenzimeve kapitale prej 3 milion lekë;

Realizimi i shpenzimeve kapitale me financim të huaj të programit për 4 mujorin e parë të vitit 2025, ka një realizim më të ulët në vlerë nominale dhe në % krahasuar me periudhën referuese të vitit 2024.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FH                                   Realizimi Financiar                               Realizimi Financiar

Viti 2024                                                 Viti 2025

Artikulli 230                                                     78,756 lekë                                           53,604 lekë

Artikulli 231                                                  526,628 lekë                                           310,489 lekë

Totali                                                                       605,384 lekë                                                     364,093 lekë

Realizimi në%                                                             17,4%                                                                      10%

Shpenzimet kapitale me financim të huaj të programit realizohen nga Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe Njësitë e menaxhimit të projekteve të huaja:

- Përmirësimi dhe rehabilitimi i Urave (Financim i Bankës Botërore);

- Ndërtim segmenti rrugor Qukës – Qafë Pllocë Loti 1, Loti 2, Loti 3;

- Ndërtim By pass Tirana;

- Studim projektime për Urën e Vjosës, Beshirit, urën e grupit A dhe urën e grupit B;

4.1.10  Programi Buxhetor "Transporti Hekurudhor"

Realizimi financiar i programit buxhetor "Transporti Hekurudhor" sipas burimit të financimit dhe në nivel klasifikimi buxhetor rezulton të jetë:

Plani fillestar           Plani rishikuar            Realizimi              Realizimi

2025                       2025                          në lekë                   në%

Shpenzime korrente                           537,500,000	         537,500,000               166,233,959                31%

Shpenzime kapitale FB                      550,000,000              550,000,000                 45,272,296                 8%

Shpenzime kapitale FH                   4,992,702,000           4,992,702,000               241,530,550                 5%

Në shpenzimet korrente të programit, paraqiten të dhënat krahasuese për realizimin financiar për të njëjtën periudhë të vitit 2024. Rezulton se për 4-mujorin e parë të vitit 2025 realizimi financiar është më i lartë në vlerë nominale dhe në % me periudhën karahasuese të vitit 2024.

në / 000 lekë

Shpenzimet Korrente                                   Realizimi Financiar                                    Realizimi Financiar

Viti 2024                                                       Viti 2025

Artikulli 600                                                 1,723 lekë                                                    4,036 lekë

Artikulli 601                                                    274 lekë                                                       619 lekë

Artikulli 602                                                    3,6 lekë                                                            0 lekë

Artikulli 603                                              158,248 lekë                                                 161,578 lekë

Artikulli 606                                                    59 lekë                                                                0 lekë

Totali                                                                  158,102 lekë                                                          166,233 lekë

Realizimi në%                                                     30,5%                                                                                 31%

Shpenzimet korrente në program shërbëjnë për mirëfunksionimin e aktivitetit operacional të njësive shpenzuese si vijon:

- Autoriteti Sigurisë Hekurudhore;

- Autoriteti Rregullator Hekurudhor;

- Hekurudha Shqiptare Sh.A e cila  administron fondin buxhetor të artikullit 603 "Subvencione";

Realizimi i shpenzimeve kapitale me financim të brendshëm të programit për 4-mujorin e parë të vitit 2025 rezulton më i ulët si në vlerë nominale ashtu dhe në % krahasuar me periudhën karahasuese të vitit 2024.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FB                                Realizimi Financiar                                Realizimi Financiar

Viti 2024                                                   Viti 2025

Artikulli 230                                                 20,268 lekë                                            39,589 lekë

Artikulli 231                                               128,126 lekë                                               5,683 lekë

Totali                                                                       148,394 lekë                                                    45,272 lekë

Realizimi në%                                                           27%                                                                           8%

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm të programit realizohen nga shoqëria Hekurudha Shqiptare sha

- 2 projekt për studim projektim të buxhetuara në vlerën 56 milion lekë;

- 10 projekte për mirëmbajtje të ndryshme dhe rinovime të trungut hekurudhor të buxhetuara në vlerën 244 milion lekë;

- TVSH për projektet me financim të huaj të programit të buxhetuara në vlerën 250 milion lekë;

Realizimi i shpenzimeve kapitale me financim të huaj të programit ka një realizim më të lartë në vlerë nominale ashtu dhe në % krahasuar me periudhën referuese të vitit 2024.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FH                                   Realizimi Financiar                                 Realizimi Financiar

Viti 2024                                                    Viti 2025

Artikulli 230                                                      1,8 lekë                                                      2,3  lekë

Artikulli 231                                               154,699 lekë                                             241,528 lekë

Totali                                                                       154,700 lekë                                                       241,530 lekë

Realizimi në%                                                           3.7%                                                                            5%

Shpenzimet kapitale me financim të huaj të programit realizohen nga shoqëria "Hekurudha Shqiptare", sha

4.1.11  Programi Buxhetor "Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime"

Realizimi financiar i programit buxhetor "Furnizimi me ujë dhe Kanalizime" sipas burimit të financimit dhe në nivel klasifikimi buxhetor rezulton të jetë:

Plani fillestar           Plani rishikuar            Realizimi              Realizimi

2025                       2025                          në lekë                       në%

Shpenzime korrente                         620,470,000                 620,560,000              61,764,704                 10%

Shpenzime kapitale FB               11,332,606,000	    11,332,606,000          1,608,450,607                 14%

Shpenzime kapitale FH                 2,207,004,000            2,207,004,000             843,429,690                 38%

Në shpenzimet korrente të programit, plani i rishikuar 2025 ka një rritje prej 90,000 lekë që vjen nga rialokimi i fondit të veçantë. Si më poshtë vijon, paraqiten të dhënat krahasuese për realizimin financiar për të njëjtën periudhë të vitit 2024. Rezulton se për 4-mujorin e parë të vitit 2025 ka një realizim më të lartë në vlerë nominale ashtu dhe në % krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024.

në / 000 lekë

Shpenzimet Korrente                                   Realizimi Financiar                                    Realizimi Financiar

Viti 2024                                                           Viti 2025

Artikulli 600                                                 22,235 lekë                                                  50,163 lekë

Artikulli 601                                                   3,574 lekë                                                     8,205 lekë

Artikulli 602                                                  3,306 lekë                                                      3,395 lekë

Artikulli 603                                                         0 lekë                                                             0 lekë

Artikulli 606                                                        0 lekë                                                               0 lekë

Totali                                                                      29,115lekë                                                                61.764 lekë

Realizimi në%                                                           4.7%                                                                               10%

Shpenzimet korrente në program shërbëjnë për mirëfunksionimin e aktivitetit operacional të Agjensisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve dhe strukturës Task Forcë të ngritur brenda kësaj njësie shpenzuese.

AKUK administron dhe shpenzimet e artikullit 603 "Subvencion". Këto shpenzime përdoren në zbatim të udhëzimit respektiv të Ministrit të Infrastruktrës dhe Energjisë në kuadër të rritjes së performancës financiare të shoqërive ujësjellës kanalizimeve të krijuara në kuadër të reformës së ujit.

Realizimi i shpenzimeve kapitale me financim të brendshëm të programit për 4 mujorin e parë të vitit 2025 rezulton me një realizim më të ulët si në vlerë nominale, ashtu edhe në %, krahasuar me periudhën referuese të vitit 2024.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FB                                   Realizimi Financiar                               Realizimi Financiar

Viti 2024                                                    Viti 2025

Artikulli 230                                                  17,767 lekë                                                   18,089 lekë

Artikulli 231                                             2,067,142 lekë                                              1,590,360 lekë

Totali                                                                 2,084,909  lekë                                                     1,608,450  lekë

Realizimi në%                                                       23.7 %                                                                            14%

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm të programit realizohen nga Agjensia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe shoqëritë e ujësjellës kanalizimeve të krijuara nga Reforma e Ujit me nënzërat si vijon:

- Ndërtim rrjet ujësjellësi dhe rikonstruksion rrjeti;

- Sasia Faktike (Viti paraardhës) 322,659.88 ml;

- Shpenzimet Faktike  (sipas vitit paraardhës) në vlerën 7,471,918,343 lekë;

- Sasia (sipas planit Fillestar Vjetor) 480,642.97 ml;

- Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor) në vlerën 11,722,651,225 lekë;

- Sasia  (sipas /planit të rishikuar të vitit korent) 480,642.97 ml;

- Shpenzimet (sipas /planit të rishikuar të vitit korent) në vlerën 11,722,651,225 lekë;

- Sasia  (sipas/periudhës raportuese të vitit korent) 86,118.75 ml;

- Shpenzimet (sipas/periudhës raportuese të vitit korent) në vlerën 2,224,370,567 lekë;

- Studim projektim për rrjet ujësjellës;

- Shpenzimet Faktike  (sipas vitit paraardhes) në vlerën 2,560,470,363 lekë;

- Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor) në vlerën 3,061,293,444 lekë;

- Shpenzimet (sipas /planit të rishikuar të vitit korent) në vlerën 3,061,293,444 lekë;

- Shpenzimet (sipas / periudhës raportuese të vitit korent)  në vlerën 971,150,998 lekë;

- Ndërtim rrjet kanalizimi dhe ITUN  dhe rikonstruksion rrjeti;

  - Sasia Faktike (Viti paraardhës) 8,5431 ml;

  - Shpenzimet Faktike  (sipas vitit paraardhes) në vlerën 1,045,191,690 lekë;

  - Sasia (sipas planit Fillestar Vjetor) 82,220 ml;

  - Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor) në vlerën 1,814,859,775 lekë;

  - Sasia  (sipas /periudhës raportuese të vitit korent) 19,992 ml;

  - Shpenzimet (sipas / periudhës raportuese të vitit korent) në vlerën 227,434,564 lekë;

- Studim projektim rrjet kanalizimi dhe ITUN;

- Shpenzimet Faktike  (sipas vitit paraardhes) në vlerën 1,263,575,128 lekë;

- Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor) në vlerën 1,485,614,897 lekë;

- Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korent në vlerën 1,485,614,897 lekë;

- Shpenzimet (sipas periudhës raportuese të vitit korent) në vlerën 285,756,354 lekë;

Realizimi i shpenzimeve kapitale me financim të huaj të programit ka një realizim më të lartë si në vlerë nominale, ashtu dhe në % krahasuar me periudhën referuese të vitit 2024.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FH                                   Realizimi Financiar                                    Realizimi Financiar

Viti 2024                                                         Viti 2025

Artikulli 230                                                  77,053 lekë                                                  230,437 lekë

Artikulli 231                                                      0 lekë                                                       612,991 lekë

Totali                                                                   77,053 lekë                                                                 843,429  lekë

Realizimi në%                                                            2.4%                                                                                38 %

Shpenzimet kapitale me financim të huaj të programit realizohen nga Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe njësitë e menaxhimit të projekteve në AKUK, si vijon:

- Infrastruktura Bashkiake III, IV, V ( Kredi dhe Grant);

- Programi Kombëtar i Modernizimit të Sektorit të Ujësjellës Kanalizimeve;

- Projekti i rikonstruksionit të rrjetit të brendshëm për ujësjellësin e Bashkisë Durrës (Kredi dhe Grant);

- Projekti i kanalizimeve Tirana e Madhe;

- Furnizimi i qëndrueshëm me ujë nëpërmjet energjisë së pastër;

- Planifikmi i sektorit të ujit për negociata me BE;

  - PERFORMANCA JO FINANCIARE E PROGRAMIT BUXHETOR

4.2.1 Programi Buxhetor "Planifikim menaxhim Administrim"

Programi "Planifikim, Menaxhim, Administrim" ka si objektiv funksionimin dhe forcimin e kapaciteteve administrative, përmirësimin e strukturës funksionale për një menaxhim sa më efektiv të burimeve njerëzore, krijimin e një stafi permanent dhe sa më të qëndrueshëm, aplikimin e proceseve transparente të konkurimit në përputhje me parimet e barazisë gjinore, motivimin për ngritjen në detyrë sipas rezultateve, me qëllim rritjen e standardeve dhe performancës së punës.

Qëllimi i programit është mirëmenaxhimi i stafit të aparatit të MIE-së dhe politikbërja me sukses brenda fushës së përgjegjësisë shtetërore të institucionit duke respektuar parimin e barazisë gjinore dhe mosdiskriminimin.

Treguesit e performancës në këtë program janë:

- Forcimi kapaciteteve administrative nëpërmjet trajnimeve të ndryshme për punonjësit e

- Administrates                                                                                                                               50%

- Rritja e standardeve në punë	                                                                                                      60%

- Gra të përfaqësuara në nivele të larta drejtuese të Aparatit të MIE		                                 4

- Raporti gra ndaj totalit të punonjësve të Aparatit të MIE			                              138

- Raporti burra ndaj totalit të punonjësve të Aparatit të MIE			                                63

    - Programi Buxhetor "Planifikimi Urban"

Ky program harton, mbështet dhe zbaton procese dhe politika për planifikimin. Ka për qëllim ndër të tjera të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm të territorit; të vlerësojë potencialin aktual e perspektiv për zhvillimin e territorit në nivel kombëtar, rajonal e vendor; të mundësojë të drejtën e përdorimit e të zhvillimit të pronës; të krijojë kushte të përshtatshme e të drejta dhe shanse të barabarta, të sigurojë që autoritetet kombëtare e vendore të planifikimit të hartojnë e të përditësojnë rregullisht dokumentet e planifikimit.

Pjesë e aktiviteteve të këtij programi janë dy institucione varësie:

- Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit (AQTN), që mbledh, përpunon, administron, ruan dhe shërben pasurinë arkivore, e cila mbrohet dhe sigurohet nga shteti. Kjo pasuri është dokumentacion  teknik  me vlera shkencore, teorike e praktike, në fushën e ndërtimit, me interes  historik  kombëtar  dhe është pjesë e Fondit Arkivor Kombëtar Shqiptar (F A K SH ).

- Agjencia Shtetërore për Shpronësimin (ASHSH), funksioni i së cilës është të garantojë që procedurat e shpronësimit ose të marrjes në përdorim të përkohshëm, për interes publik, të pasurive të personave fizikë ose juridikë privatë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë të realizohen në përputhje me kushtet dhe procedurat e përcaktuara me legjislacionin në fuqi, duke garantuar transparencën, barazinë e shtetasve dhe mbrojtjen e interesave dhe të drejtave të tyre pasurore.

Politikat e këtij programi synojnë:

- Planifikim dhe zhvillim të qëndrueshëm të territorit në çdo nivel dhe në bashkërendim me çdo sektor;

- Rigjenerimin urban dhe krijimin e modeleve të reja të zhvillimit të territorit;

- Mundëson kushte të përshtatshme për stafin i cili merret me cështjet e planifikimit dhe zhvillimit të territorit;

- Përmirëson kuadrin ligjor në fushën e projektimit;

Qëllimi i politikës së këtij programi është:

- Zhvillimi i qëndrueshëm dhe i balancuar i territorit, garantimin e ekuilibrit midis interesave publikë dhe privatë, në zhvillimin e territorit;

- Kryerja e procesit mbi rikualifikimin urban të zonave përmes projektesh pilot, urbanizimi dhe integrimi;

- Hartimin e rregullave dhe standarteve të projektimit në fushat e projektimit të universiteteve dhe ambjentet ndihmëse të tyre;

- Dixhitalizimin e dokumentave që lidhen me planifikimin dhe zhvillimin e territorit;

- Ruajtjen e te drejtës së pronësisë për cdo individ;

    - Programi Buxhetor "Mbështetje për Rrjetet e Komunikacionit"

Programi Buxhetor "Mbështetje për Rrjetet e Komunikacionit", është një nga programet prioritare të fushës së përgjegjësisë së MIE. Objektivat e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë përfshijnë dhe politikat e përgjithshme shtetërore në sektorin e telekomunikacionit dhe të shërbimit postar, për hartimin  dhe zbatimin e politikës së përgjithshme shtetërore, në sektorin e planifikimit dhe zhvillimit urban, në sektorin e

infrastrukturës dhe transportit, në sektorin e telekomunikacionit dhe të shërbimit postar, në sektorin e energjisë, shfrytëzimit të burimeve energjetike e minerare dhe në sektorin e industrisë;

Për mbështetjen e zbatimit të politikave të zhvillimit të telekomunikacionit është miratuar programi “Mbështetje për Rrjetet e Komunikacionit”, si pjesë integrale e programit buxhetor të MIE. Gjatë periudhës së raportimit Janar-Prill 2024, vëmendja kryesore e MIE në lidhje me programin mbështetje për rrjetet e komunikimit, ka qenë miratimi i ligjit të ri për komunikimet elektronike, identifikimi i masave/reformave prioritare që janë pjesë  e planit të ri të rritjes në lidhje me infrastrukturën digjitale dhe rrjetet 5G. Në fokusin

e punës së MIE gjatë periudhës së raportimit ka qenë zbatimi i planit kombëtar të broadband, ndjekja e angazhimeve të integrimit evropian dhe promovimi i pjesëmarrjes në Programin Digjital të BE-së.

Investime në fibër optike në zonat e bardha, bazuar në gjetjet dhe rekomandimet e projektit “Studim Fizibiliteti për zhvillimin e infrastrukturës rajonale të Broadband-it” (ËB19-ALB-DII-01), si dhe në përmbushje të objektivave të vendosura në Planin Kombëtar për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Infrastrukturës Digjitale, Broadband 2020-2025, miratuar me VKM nr. 434 datë 3.6.2020, nevoja për investime në fibër optike në zonat e bardha është e lartë.

Investimi pritet të bëhet pas përfundimit të asistencës teknike ËB24-ALB-DII-01 që do të përditësojë studimin e fizibilitetit, CBA dhe përgatisë tender document. Asistenca teknike e ËBIF për rishikimin e studimit të fizibilitetit, CBA dhe përgatitjen e dokumentave të tenderit ka filluar në Dhjetor 2023. Gjatë periudhës së raportimit Janar–Prill 2024, nga asistenca teknike është dorëzuar raporti fillestar (në Shkurt 2024), raporti rregullator dhe është punuar për rishikimin e analizës së infrastrukturës ekzistuese të broadband.

Zbatimi i Marrëveshjes Shqipëri-Kosovë mbi Autostradën Digjitale 5G Prishtinë-Tiranë, është i lidhur me zhvillimet e rrjeteve të së ardhmes dhe zbatimit të aplikacioneve digjitale, inovacionin për industrinë vertikale (energji, transport), qytetet e zgjuara (smart cities) dhe zhvillimet inovatore në ekonomi dhe shoqëri. Infrastruktura digjitale e shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë nënkupton rrjete me fibër optike dhe 5G. Aktualisht rrjetet 5G nuk janë prezent në Shqipëri. Nevoja për investime për zhvillimin e tyre është e lartë. Në fazën e parë del nevoja e kryerjes së një studimi për implementimi e  Marrëveshjes Shqipëri-Kosovë mbi Autostradën Digjitale 5G Prishtinë-Tiranë;

Zbatimi i kuadrit të ri ligjor për komunikimet elektronike  përmes draftimit të akteve nënligjore në zbatim të tij lidhet me miratimin e ligjit të ri të komunikimeve elektronike. Projektligji i ri “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i bazuar në Direktivën BE 2018/1972, është miratuar nga Këshilli i Ministrave me VKM nr.99 datë 06.03.2024, dhe ka kaluar për miratim në Kuvend. Aktualisht projektligji është në proces shqyrtimi në komisonet parlamentare dhe pritet të miratohet në seancë plenare brenda muajit maj 2024. Për implementimin e këtij ligji lind nevoja e draftimit të akteve nën ligjore që rrjedhin prej tij, të parashikuara në programin buxhetor të vitit 2024. Gjithashtu për implementimin e ligjit të ri lind nevoja e planit të komunikimi si dhe promovimit të zbatimit të ligjit të ri për komunikimet elektronike.

ËiFi4AL - Sigurimi i mbulimit me Ëi-Fi falas për qytetarët dhe vizitorët në hapësirat publike si parqe, sheshe, ndërtesa publike, biblioteka, qendra shëndetësore dhe muze në Shqipëri përmes projektit ËiFi4AL – në zbatim të Planit Kombetar të Broadbandit si dhe angazhimit të marrë nga udhëheqësit e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Samitin e procesit të Berlinit të zhvilluar në 6 Tetor 2023 në Tiranë. Objektivi i këtij projekti është ofrimi i Ëi-Fi falas për qytetarët dhe vizitorët në hapësirat publike si parqe, sheshe, ndërtesa publike, biblioteka, qendra shëndetësore dhe muze në Shqipëri.

Programin Digjital i BE-së është miratuar nga Bashkimi Evropian me Rregulloren (EU) 2021/694, për të mbështetur transformimin digjital në periudhën 2021-2027 i cili  përmban pesë objektiva specifike:

-	Objektivi 1: Përpunimi kompjuterik me performancë të lartë;

-	Objektivi 2: Inteligjenca artificiale, të dhënat dhe cloud;

-	Objektivi 3: Siguria kibernetike dhe besimi;

-	Objektivi 4: Aftësitë digjitale të avancuara;

-	Objektivi 5: Përshpejtimi i përdorimit sa më të mirë të teknologjive digjitale.

Transformimi digjital ka një prekje të gjerë si nga sektori publik, ekonomia, akademia, industria, etj. Ky proces ka nevojë për rritjen e kapaciteteve teknike, zhvillimin e projekteve, infrastrukturës digjitale, zgjidhje/platforma inovatore digjitale, aftësive digjitale, etj.

Në këtë kuadër parashikohet të përgatitet një plan komunikimi si dhe promovimi për pjesëmarjen e entiteteve ligjore në Shqipëri në projektet e BE-së në kuadër të DEP dhe EDIH; Gjatë këtij 4 mujori ka filluar procesi i hartimit të planit të komunikimit.

    - Programi Buxhetor "Transporti Ajror"

Programi buxhetor "Transporti Ajror", merret me hartimin e politikave zhvilluese të transportit ajror që synojnë përmirësimin e kuadrit ligjor dhe administrativ, në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare dhe për të mundësuar gjetjen e burime të ndryshme financuese dhe investuese për infrastrukturën aeroportuale, me qëllim krijimin e një tregu konkurrues në shërbimet ajrore.

Autoriteti Kombëtar i Investigimit për Sigurinë e Operimit në Aviacionin Civil është themeluar në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 100, pika 2, e 101, të ligjit 96/2020, “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë. Autoriteti i Investigimit ka si mision përmirësimin e sigurisë ajrore dhe parandalimin e aksidenteve dhe incidenteve, nëpërmjet investigimit të tyre dhe nxjerrjes së shkaqeve, në zbatim të legjislacionit në fuqi. Investigimi i aksidenteve dhe i incidenteve të rënda kryhet nga AKISA (safety) në Aviacionin Civil, në varësi të Ministrisë përgjegjëse për transportin.

Qëllimet e Politikës së Programit: Integrimi i aviacionit civil shqiptar në sistemet evropiane të transportit ajror në nivel administrativ dhe nivel tekniko-funksional.

Objektivat dhe produktet të cilat synohen të arrihen gjatë kësaj periudhe, përgjithësisht janë të lidhur me:

-	zhvillimin dhe ndërtimin e infrastrukturave të reja aeroportuale, me qëllim krijimin e një tregu konkurrues me shërbime ajrore të liberalizuara;

-	rritjen e standardeve dhe performancës së Autoritetit Kombëtar të Investigimit për Sigurinë e Operimit në Aviacionin Civil nëpërmjet investimeve për forcimin e kapaciteteve;

    - Programi Buxhetor "Mbështetje për Industrinë"

Programi "Mbështetje për Industrinë" ka për qëllim rritjen e nivelit të sigurisë së shfrytëzimit, mirëmbajtjes dhe përdorimit të produkteve, pajisjeve, instalimeve industriale, instalimeve elektrike dhe pajisjeve nën presion, eliminimin e rrezikut të dëmtimit të shëndetit të njerëzve dhe mjedisit nga kimikatet e rrezikshme të papërdorshme gjendje në kushte të pa sigurta depozitimi dhe ruajtje në magazinat apo ambientet e ish ndërmarrjeve dhe ndërmarrjeve publike në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.

Pjesë e aktiviteteve të këtij programi janë:

- Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial, i cili ushtron një veprimtari të gjerë, të shtrirë në të gjithë territorin e vendit për inspektimin, zbatimin dhe përmbushjen e kërkesave ligjore e nënligjore në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës, gazit e nënprodukteve të tyre, si dhe të sigurimit të punës për instalimet, pajisjet nën presion, për pajisjet dhe instalimet elektrike dhe të sistemeve të gazifikimit dhe impianteve kombëtare.

- Qendra e Grumbullimit dhe Trajtimit te Kimikateve të Rrezikshme  ka për mision reduktimin e rrezikut të ndotjes të mjedisit dhe dëmtimit të shëndetit të njerëzve nga keqpërdorimi apo trafikimi për përfitime të paligjshme i kimikateve të rrezikshme,të mbetura në kushte të pasigurta depozitimi dhe ruajtjeje në magazinat apo ambientet e ish-nderrmarrjeve dhe subjekteve publike të fushës së veprimtarisë së Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.

Politikat e këtij programi synojnë:

- Nxitjen e interesit për investime të biznesit vendas dhe të huaj në zhvillimin e veprimtarisë industriale;

- Rritjen e nivelit të sigurisë së shfrytëzimit, mirëmbajtjes dhe përdorimit të produkteve, pajisjeve, instalimeve industriale, instalimeve elektrike dhe pajisjeve nën presion.

- Eliminimin e rrezikut të dëmtimit të shëndetit të njerëzve dhe mjedisit nga kimikatet e rrezikshme të papërdorshme gjendje në kushte të pa sigurta depozitimi dhe ruajtjeje në magazinat apo ambientet e ish ndërmarrjeve dhe ndërmarrjeve publike.

Qëllimi i politikës së këtij programi është:

- Sigurimi i kushteve për monitorimin e standarteve teknike në fushën e hidrokarbureve,  minierave dhe industrisë, për problemet e sigurisë së produkteve/pajisjeve/instalimeve dhe në tërësi veprimtarisë

industriale në fushën e nxjerrjes dhe përpunimit si dhe në punimet nëntokësore të veprave hidroenergjetike.

- Krijimi i kushteve për miradministrimin e kimikateve të trashëguara dhe dy landfilleve në të cilat janë depozituar mbetjet e rrezikshme si dhe konservimi dhe mbyllja e ish ndërmarrjeve industriale në varësi të MIE-s.

- Eliminimi i rrezikut të dëmtimit të shëndetit të njerëzve dhe mjedisit nga kimikatet e rrezikshme të papërdorshme, në gjendje e në kushte të pa sigurta depozitimi.

    - Programi Buxhetor "Mbështetje për Burimet Natyrore"

Ky program harton, mbështet dhe zbaton proceset dhe politikat për burimet natyrore. Programi ka për qëllim identifikimimin e mundësive për një zhvillim të qëndrueshëm në sektorin minerar, nëpërmjet realizimit të politikave të promovimit, mbikqyrjes, monitorimeve si dhe transparencës.

Pjesë e aktiviteteve të këtij programi janë edhe dy institucione varesie:

- Shërbimi Gjeologjik Shqiptar i cili ka si objektiv evidentimin e resurseve të burimeve natyrore minerare, hidrokarbure dhe hidrologjike me qëllim nxitjen e shfrytëzimit maksimal, zhvillimin e mëtejshëm të sistemit të informacionit, bankës së të dhënave për të mundësuar transmetimin në kohë të informacionit drejt vendim-marrësve, si dhe parandalimin e rreziqeve gjeologo-mjedisore, hidrologjike, nëpërmjet kryerjes së studimeve dhe analizave paraprake në mbështetje të pushtetit qëndror dhe lokal.

- Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat ne Miniera (AKSEM), i cili kryen veprimtari inspektimi në fushën e sigurisë në punë, të emergjencave dhe të shpëtimit në veprimtarinë minerare dhe punimet nëntokësore të veprave hidroenergjetike.

Politikat e këtij programi synojnë:

- Promovimin e burimeve të pashfrytëzuara të mineraleve të kromit, bakrit dhe ranor silicor, vlerësimi sasior dhe cilësor i rezervave minerare, hartimi i studimeve dhe projekteve gjeologjike, studimi dhe vlerësimi i pasurive natyrore të lëndëve hidroenergjetike. Vlerësimin e rreziqeve gjeologjike mbi qëndrueshmërine e truallit dhe infrastrukturës publike në shkallë vendi dhe vlerësime emergjente. Mirëadministrimi i territorit në shkallë vendi, nëpërmjet përpilimit të hartave gjeologjike, gjeomjedisore gjeomonumenteve.

- Shfrytëzimin me eficencë i burimeve natyrore minerare nga shoqëritë e licensuara për këtë veprimtari nëpërmjet zbatimit të kushteve tekniko - profesionale dhe mjedisore sipas standarteve europiane.

- Rritjen e transparencës në industrinë nxjerrëse, me qëllim rritjen e cilësisë në mirëqeverisjen e industrisë nxjerrëse.

Qëllimi i politikës së këtij programi është:

- Promovimin e burimeve të pashfrytëzuara.

- Përmirësimi i standarteve në kuadër të sigurisë në miniera dhe ndërhyrjeve shpëtuese.

- Shfrytëzimi me eficencë i burimeve natyrore minerare nga shoqëritë e licensuara për këtë veprimtari.

- Rritja e transparencës në industrinë nxjerrëse.

    - Programi Buxhetor "Transporti Detar"

Programi buxhetor "Transporti Detar", ka për qëllim zhvillimin e Shqiperisë nga një vend bregdetar, në një vend të zhvilluar detar orientuar drejt rritjes ekonomike e integrimit europian, nëpërmjet përmiresimit të infrastrukturës, kapaciteteve njerëzore, sigurisë dhe sistemit të menaxhimit në porte. Objektivi i këtij programi është kryerja e investimeve prioritare për funksionimin me kapacitet të plotë të porteve dhe përmirësimin e

infrastrukturës portuale duke sjellë një rritje të investimeve do të shërbej në zhvillimin e Shqipërisë, nëpërmjet përmirësimit të infrastrukturës, kapaciteteve njerëzore, sigurisë dhe sistemit të menaxhimit në porte.

    - Programi Buxhetor "Mbështetje për Energjinë"

Qëllimi i politikës së programit, ka për qëllim të nxisë rritjen e sektorit energjitik përmes mbështetjes buxhetore, për një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë, nëpërmjet garantimit dhe furnizimit me burime të sigurta energjetike me kosto minimale. Programi mbështetet me fonde buxhetore të nevojshme, për zbatimin e politikave në fushën e energjisë, elektroenergjitike, energjisë së rinovueshme, eficencës së energjisë, hidrokarbureve.

Programi buxhetor "Mbështetje për Energjinë", konsiston në :

- Zhvillimin e mëtejshëm të burimeve të qëndrueshme të energjisë, përdorimit efiçient të tyre, rritjen ekonomike të shoqëruar me sisteme të integruara rajonale dhe kombëtare të energjisë;

- Diversifikimin e burimeve të energjisë, bazuar në parimet e tregut dhe në përputhje me kërkesën për energji, për zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë, duke garantuar sigurinë dhe cilësinë e furnizimit,  mbrojtjen e mjedisit dhe veprimet klimatike, rritjen e mirëqenies me kosto sociale minimale.

- Implementimi i politikave dhe strategjive në zbatim të programit dhe prioriteteve të Qeverisë, si dhe përmbushjen e angazhimeve, në kuadrin e Traktatit të Komunitetit të Energjisë e Direktivave të BE.

- Mbështetje e politikave, në kuadrin ligjor, nënligjor dhe institucional në sektorin energjetik dhe mbështetjen e mëtejshme, për krijimin e kushteve për nxitjen dhe hapjen e tregut energjetik në përputhje me paketën e tretë rregullatore të BE.

    - Programi Buxhetor "Transporti Rrugor"

Bazuar në objektivin e përgjithshëm të Strategjisë Sektoriale të Transportit dhe Planit të Veprimit, programi buxhetor mbështet :

- Zhvillimin e mëtejshëm të sistemit kombëtar të transportit;

- Përfundimi i akseve të Koridorit VIII dhe të Koridorit Blu, projekte të cilat kanë filluar të ndërtohen dhe janë në listën e Projekteve Strategjike Kombëtare

- Përmirësimin e qëndrueshmërisë, ndërlidhjen, ndërveprimin dhe integrimin e infrastruktururës rrugore me sistemin ndërkombëtar dhe evropian të transportit dhe rajonin;

- Financimin për projektet që sigurojnë zgjerimin, rritjen e standardeve dhe mirëmbajtjen e rrjetit kombëtar të rrugëve, me synim krijimin e një transporti të qëndrueshëm;

Qëllimi i Politikës së programit është:

- Të krijohen parakushtet për zhvillimin e sektorëve të tjerë të ekonomisë;

- Të rritet aksesi i mallrave dhe udhëtarëve në tregti dhe ofrimin e shërbimeve;

- Të kontribohet në mënyrë të konsiderueshme në rritjen e përgjithshme dhe zhvillimin e ekonomisë;

- Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrjetit të rrugëve nacionale, për të ruajtur investimet e realizuara në infrastrukturën rrugore.

    - Programi Buxhetor "Transporti Hekurudhor"

Qëllimi i politikës së programit, është integrimi i sistemit hekurudhor shqiptar me atë rajonal dhe evropian në nivel administrativ dhe nivel tekniko-funksional.

Objektiva të programit janë:

- Ruajtja e mjedisit të gjelbër dhe ndërlidhës, në përputhje me objektivat strategjik për zhvillim dhe integrim të Shqipërisë, në sektorin e transportin;

- Transformimi i nivelit teknik në sistemin hekurudhor, duke garantuar sigurinë në lëvizje dhe rritje të performancës në lëvizje të trenave;

- Përmirësimin e infrastrukturës hekurudhore dhe disponibilitetin e mjeteve hekurudhore;

- Ulja e numrit të aksidenteve;

- Rritja e shpejtësisë mesatare të lëvizjes së trenave kundrejt 30 km/orë;

Prioriteti kryesor në fushën e transportit hekurudhor ka qenë dhe mbetet "Reformimi i sektorit hekurudhor

për të krijuar një treg të hapur për publikun dhe investitorët privatë"

    - Programi Buxhetor "Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime"

Qëllimi i politikës së programit, është reformimi i sektorit të Ujesjellës-Kanalizimeve, i cili është prioritet i Qeverisë Shqiptare, në përmbushje të vizionit të Strategjisë Kombëtare për një sistem të besueshëm mbarëkombëtar për furnizimin me ujë dhe kanalizime që plotëson nevojat e një ekonomie në zhvillim, bazuar në :

- Furnizim me ujë të zonave urbane;

- Zgjerimin dhe përmirësimin e furnizimit me ujë të zonave bregdetare;

- Furnizimin me ujë të zonave rurale;

- Mbulimin e kostos operative dhe rritja e performancës së Shoqërive të reja Rajonale;

- Mbulimin me Kanalizime dhe ITUN

Disa prej kompetencave që ushtron AKUK janë si në vijim:

a) Përgatit planifikimin e nevojave për investime për ndërtimin / rehabilitimin / zgjerimin e sistemeve të ujësjellës-kanalizimeve, të impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura (ITUN), bazuar në programet e qeverisë dhe në masterplanet kombëtare sektoriale.

b)  Orienton nga pikëpamja teknike e menaxheriale dhe bashkëpunon për të gjitha projektet e ujësjellës-kanalizimeve, të ITUN-eve, të financuara nga buxheti i shtetit, buxheti i bashkisë, buxheti i shoqërisë “Ujësjellës-Kanalizime” sh.a., apo institucione financiare ndërkombëtare.

c) Koordinon nismat për investime në fushën e ujësjellës-kanalizimeve, në bazë të    rëndësisë strategjike, si dhe merr pjesë e ofron këshillime gjatë proçesit të hartimit të projekteve në fushën e ujësjellës-kanalizimeve. Përgatit, gjithashtu, projekte zhvillimore   dhe   projekte   pilot, me kërkesë të bashkive, qarqeve dhe ministrive apo institucioneve të tjera të administratës publike.

d) Është institucioni përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e proçedurave e të programit të monitorimit për shërbimet e furnizimit me ujë.

  - VEPRIMET VIJUESE NË NIVELIN E PROGRAMIT BUXHETOR

Veprimet vijuese lidhen me realizimin e buxhetit të vitit 2025 në nivelet maksimale. Për 4 mujorin e parë të vitit 2025, sikurse është shpjeguar dhe më lartë në nivel programi, projektet e reja, janë në procedurë prokurimi dhe prandaj realizimi i 4 mujorit të parë te vitit 2025 nuk paraqitet në nivelin e periudhës krahasuese 2024.

- PROJEKTET KAPITALE

Projektet kapitale priotitare të cilat po implementohen nga MIE, sipas programeve buxhetore, me financim nga buxheti i shtetit dhe me financim të huaj, përmendim:

Tavani buxhetor i programit buxhetor "Transporti Rrugor", përbën 44% të totalit të buxhetit të MIE për shpenzimet kapitale.

Tavani buxhetor i programit për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm përbën 49% të buxhetit të vitit 2025 për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm. Projektet prioritare me financim të brendshëm janë:

- Zbatimi dhe financimi i projekteve koncesionare të infrastrukturës rrugore të MIE:

- Ndërtim, operim, mirëmbajtje Rruga e Arbrit;

- Ndërtim, operim, mirëmbajtje Rruga Orikum-Dukat- Porti I Jahteve;

- Ndërtim, operim mirëmbajtje rruga Milot- Morinë;

- Ndërtim Tuneli i Llogarasë.

- Zbatimi dhe financimi i projekteve të infrastrukturës rrugore nga Autoriteti Rrugor Shqiptar ndahen në:

- Ndёrtim rruge tip A me katër korsi (2x2), sipas standarteve të reja, ku janё pёrfshirё kryesisht tip rruge me katёr korsi dhe gjёrёsi qё varion nga 24-25 m, përmendim :

- Rehabilitim i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja loti 1,3;

- Plotësimi, rakordimi dhe vazhdimi i punimeve për rehabilitimin e segmentit rrugore mbikalimi

pallati me shigjeta  rrethrrotullimi Shqiponja Loti 3;

- Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë;

- Plotësimi, rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Sheshi Shqiponja - Lumi i Tiranës, Loti 1

dhe QMT;

- Ndërtim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja - Bulevardi i ri -Shkozë, Urat mbi lumin Tirana;

- Zgjerimi i superstradës Tiranë - Durrës Faza I, Faza II, Faza III;

- Ndërtim aksi rrugor Elbasan- Papër, Faza I dhe Faza II;

- Ndërtim aksi rrugor Papër- Ura e Grykshit, Faza I, Faza II, Faza III;

- Ndërtim aksi Kashar–Nyja Vaqarr;

- Ndёrtim rruge tip B me dy korsi, ku janё pёrfshirё kryesisht tip rruge me dy korsi dhe gjёrёsi qё varion nga 10-17 m, nё sasi janë planifikuar 16.13 km dhe janë realizuar 1.28 km ose 7.9% e sasisë duke përmendur disa objekte të rëndësishme në të cilat punohet me ritme të parashikuara:

- Ndërtim rruga Kthesa e Patosit – Frataj;

- Zgjerimi i rrugës Elbasan - Qafë - Thanë (Faza II–Faza VIII);

- Ndёrtim rruge tip C2 me dy korsi, janё pёrfshirё kryesisht tip rruge me dy korsi dhe gjёrёsi qё varion nga 7.5-10 m, në sasi jane planifikuar 33.42 km dhe eshte realizuar në sasi 1.24 km ose 3.7 % e planit, ku po punohet normalisht në:

- Ndërtim rruga Palas – Dhërmi+ modifikim kontrate;

- Rikonstruksion i aksit rrugor Maliq-Lozhan i Ri Strelcë + modifikim kontrate;

- Sistemim asfaltim rruga Ura e Cerenecit - Peshkopi (Peshkopi - Maqellarë), Loti 3

- Sistemim asfaltim rruga Qafa e Buallit – Martanesh;

- Ndërtim rruga Berat - Ballaban, Loti 1, Loti 2, Loti 3;

- Rikonstruksion i rrugës së vjetër Kombinat- Ndroq-Plepa, Loti 1;

- Zgjerimi i rrugës së Ksamilit;

- Ndërtim i rrugëve lidhëse me Tunelin e Llogarasë;

- Ndërtim By Pass Sarandë, Faza I+FAZA II;

- Plotësim i punimeve në segmentit rrugor Qukës - Qafë - Pllocë Loti 0;

- Rehabilitim i segmentit rrugor Shijan -Delvinë dhe rruga lidhëse e fshatit Vergo, ndricimi i rrethrrotullimit të Shijanit;

- Sistemim asfaltim rrugët e Drejtorisë së Rajonit Verior Shkodër;

- Sistemim asfaltim rrugët e Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër;

- Sistemim asfaltim rrugët e Drejtorisë së Rajonit Qendër Perëndim (Tiranë);

- Sistemim asfaltim rrugët e Drejtorisë së Rajonit Qendër Lindje (Korçë).

- Sinjalistikë dhe Siguri Rrugore

- Eleminim i  pikave të zeza (Black Spots), në rrjetin rrugor kombëtar;

- Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Qendror, LOTI 2 (2024);

- Eleminim i pikave të zeza (Black Spots), në rrjetin rrugor kombëtar 20243;

- Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Verior, të Rajonit Qendër Perëndim, Rajonit Jugor, të Rajonit Qendër Lindje;

Tavani buxhetor i programit për shpenzimet kapitale me financim të huaj përbën 26% të buxhetit të vitit 2025 për shpenzimet kapitale me financim të huaj. Projektet prioritare me financim të huaj janë:

- Përmirësimi dhe rehabilitimi i Urave;

- Ndërtim segmenti rrugor Qukës – Qafë Pllocë;

- Ndërtim ByPass i Tiranës;

Tavani buxhetor i programi buxhetor "Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime ", përbën 20% të totalit të buxhetit të vitit 2025 të MIE për shpenzimet kapitale.

Tavani buxhetor i programit për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm përbën 21% të buxhetit të vitit 2025 për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm.

Projektet prioritare me financim të brendshëm janë:

- Rrjeti i kanalizimeve në zonat periferike të qytetit Burrel dhe largimi i ujrave të zeza të fshatit Muzhak;

- Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me ujë i qytetit Burrel të fshatrave të njësisë Derjan dhe Rukaj-Loti  I;

- Ndërtimi  rrjeti i furnizimit dhe rrjeti shpërndarës ujësjellësi Lagja Allmet dhe ndërtimi i rrjetit të KUZ lagjia e Vjetër e qytetit Bulqizë, Bashkia Bulqizë;

- Ndërtimi i Ujësjellësit Rajonal për njësinë administrative Golaj, për fshtatrat Dobrune, Qarr i vogël, Golaj, Nikoliq dhe Vlahen,Bashkia Has;

- Ndërtim i ujësjellësit rajonal për fshatrat Vasjar, Iliras,Qesarat, Ane Vjosë, Toc, Lulëzim, Zhulaj, Krahës dhe Qytetin Memaliaj;

- Furnizimi me ujë për zonat bregdetare të njësisë administrative Shënkoll, Bashkia Lezhë;

- Ujësjellësi-Zona e Ujit të Ftohtë dhe Lungomares Rrapi Uji i Ftohtë–Shkolla e Marinës;

- Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjeti i brendshëm të ujësjellësit të qytetit Patos Loti II;

- Furnizimi në zonat Bregdetare, Plazhi i Gjeneralit-Bardhor-Karpen-Synej Bashkia Kavajë-Varianti I loti I;

- Rikonstruksioni i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Shënavlash, njësia administrative, Rrazhbull;

- Rikonstruksion dhe ndërtim i rrjetit të kanalizimeve të zonave informale, Harmes Pjesërisht Krasta e Vogël, pjesërisht lagja Dyli Haxhire dhe pjesërisht Lagja Katund i Ri;

- Shtesa e Impiantit të përpunimit të ujit të pijshëm, Bovillë 1800l/s faza e II me 1200 l/s;

- Furnizimi me ujë fshatrave Munushtir, Radesh, Orizaj, Bashkia Skrapar;

- Ndërtim i rrjetit ujësjellësit zona Industriale (ish rezervat e shtetit - Ura e Hanit), linja e dërgimit;

- Ndërtim i rrjetit të Ri të Kanalizimeve të Ujërave të Zeza të Lagjes Uznovë, Rajoni nr.3, Bashkia Berat;

- Furnizimi me ujë i fshatrave Prokuc, Kalluc dhe sistemi i Kuz Fshati Bregas;

- Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brendshëm të ujësjellësit të qytetit Patos Loti III;

- Përmirësimi i furnizimit me ujë të pijshëm të Njësisë Administrative Kurjan;

- Sigurimi dhe përmirësimi i rrethimit të burimeve dhe depove të ujit për SHRUK Fier;

- Ndërtimi ujësjellësit të fshatrave Drenoce, Belishovë, Belistan dhe Visokë, Bashkia Mallakastër;

- Ndërtim ujësjellësi i fshatrave të Njësisë Administrative Aranitas, Bashkia Mallakastër;

- Ndërtim KUZ në lagjen Afrim, Bashkia Fier;

- Rikonstruksioni i skemave të furnizimit me ujë për fshatrat Kuç i Zi-Belorta, Bashkia Korçë;

- Ndërtim i rrjetit të KUZ, qyteti Prrenjas;

- Furnizimi me ujë të pijshëm për fshatrat Pistull, Pacram dhe Spathar, Bashkia Vau i Dejës.

- Rrjeti shpërndarës i furnizimit me ujë dhe KUZ të zonës së Fruti Kulturës, Valias i Vjetër, Bashkia Kamëz;

- Rikonstruksion i rrjetit të linjës së furnizimit të ujësjellësit nga Impianti i Bovillës-Depo Maloku, Bashkia Kamëz;

- Furnizimi me ujë i zonave bregdetare, zonat e investimit strategjik, Draleos, Drimadhes dhe Dhërmi të Bashkise Himarë, Faza I.

- FU aeroporti Vlorë;

- Ndërtim rrjeti i ujësjellësit të qytetit Mamuras;

- Rikonstruksion i rrjetit të fshatit Dajç, Njësia Administrative Dajç, Bashkia Lezhë;

- Furnizimi me ujë i fshatrave Merqi dhe Raboshtë, Bashkia Lezhë;

- Furnizimi me ujë i Fshatit Rreth Kale, Njësia Administrative  Muhur;

- Furnizimi me ujë i Fshatit Vakuf, Njësia Administrative  Kastriot;

- Ndërtimi i linjës së dërgimit Depo Lis, Burrel, Faza II;

- Ndërtimi Ujësjellësi Rajonal nga Burimet e Përroit të Lopës dhe gurrave të Ketës Faza II;

- Ndërtimi Rrjeti shperndarës në fshatrat Cerenic i sipërm dhe Cerenic i poshtëm dhe ndërtim depo uji;

- F.V elektropompa dhe panele elektrike për stacionin e pompave  Fushë-Kuqe;

- Sigurimi dhe përmirësimi i rrethimit të burimeve dhe depove të ujit për SHRUK Durrës;

- F.V Grirëse dhe Pompa për përmiresimin e stacioneve të pompave të linjës së ujrave të ndotura Golem-ITUN Kavajë;

- Rikonstruksion depo dhe ndërtimi i ujësjellësit të fshatit Bërxull, Bashkia Vorë;

- Rikonstruksion i plotë i ujësjellësave të fshatrave Kotorr dhe Stror, si dhe ndërtimi i ujësjellësit të ri, fshati Liras, njësia Administrative Pishaj, Bashkia Gramsh;

- Ndërtim ujësjellësi i fshatrave Klos, Selvijas, Qyrkan, Lumas dhe Floq, (NJ.A.Klos) dhe rikonstruksion i ujësjellësit të fshatit Selitë (NJ.A. Mollas) Bashkia Cerrik;

- Ndërtimi i linjës së jashtme të furnizimit me ujë me vetërrjedhje për ujësjellësin Dropull+Lidhja e burimit të Manxifës+depo për fshatin Grapsh dhe Dervican;

- Rikonstruksion i rrjetit të ujësjellësit për fshatrat Gjinkar, Petran;

Tavani buxhetor i programit për shpenzimet kapitale me financim të huaj përbën 16% të buxhetit të vitit 2025 për shpenzimet kapitale me financim të huaj. Në projektet që po implementohen me burim financimi të huaj nga donatorët, përmendim:

- Infrastruktura Bashkiake, III, IV, V;

- Programi Kombëtar i Modernizimit të Sektorit të Ujësjellës Kanalizimeve;

- Projekti i rikonstruksionit të rrjetit të brendshëm për ujësjellësin e Bashkisë Durrës;

- Projekti i kanalizimeve Tirana e Madhe;

Tavani buxhetor i programi buxhetor "Transporti Detar", përbën 21% të totalit të buxhetit të MIE për shpenzimet kapitale.

Tavani buxhetor i programit për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm përbën 27,6% të buxhetit të vitit 2025 për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm. Projekti prioritar me financim të brendshëm është:

- "Porti i Ri Tregtar i Integruar i Durrësit në Porto Romano-Faza 1"

Tavani buxhetor i programit për shpenzimet kapitale me financim të huaj përbën 0,07% të buxhetit të vitit 2024 për shpenzimet kapitale me financim të huaj.

Tavani buxhetor i programi buxhetor "Transporti Hekurudhor", përbën 8.2% të totalit të buxhetit të rishikuar të MIE për shpenzimet kapitale.

Tavani buxhetor i programit për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm përbën 1% të buxhetit të vitit 2025 për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm.

Tavani buxhetor i programit për shpenzimet kapitale me financim të huaj përbën 36.1% të buxhetit të vitit 2025 për shpenzimet kapitale me financim të huaj. Projektet prioritare janë:

- Hartimi i Projektit preliminar Rrogozhinë – Pogradec - Lin (Kufi me Maqedoninë e Veriut);

- Zbatimi i Projektit të linjës hekurudhore Terminali i transportit publik - stacioni i trenit Tiranë (4km), si zgjatim i linjës hekurudhore Durrës – Tiranë;

- Zbatimi i projektit inxhinierik dhe arkitektonik i godinave të stacioneve hekurudhore Durrës - Tiranë TTP – Rinas, Aeroport’

- Zbatimi i punimeve ndërtimore për elektrifikimin e linjës hekurudhore "Durrës - Tiranë dhe ndërtimin e linjës së re hekurudhore për në aeroportin e Rinasit;

- Studim i Fizibilitetit dhe Projekt Ide për lidhjen hekurudhore Durrës – Prishtinë;

- Zbatimi i projektit "Rehabilitimi i linjës hekurudhore Durrës-Rrogozhinë";

- Zbatimi i projektit “Rehabilitimi i linjës hekurudhore Vorë - Hani Hotit’’;

Tavani buxhetor i programi buxhetor "Mbështetje për Energjinë", përbën 4% të totalit të buxhetit të vitit 2025, të MIE për shpenzimet kapitale.

Tavani buxhetor i programit për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm përbën 0,05% të buxhetit të vitit 2025 për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm.

Tavani buxhetor i programit për shpenzimet kapitale me financim të huaj përbën 21.7% të buxhetit të vitit 2025 për shpenzimet kapitale me financim të huaj. Projektet prioritare janë:

- Konvikte të rinovuara me eficiencë të energjisë Qyteti Studentit nr.1, programi i Rehabilitimit të Konvikteve të Universitetit të Tiranës sipas Parimit të Efiҫencës së Energjisë ( Faza I, Faza II);

- Rehabilitimi i Hidrocentralit të Fierzës (DKTI);

- Fuqia Energjitike dhe Siguria e Digës ne Kaskadën e Drinit;

- Program i Investimeve për Shpërndarjen e energjisë;

- Linja unazore 110 Kv e Shqipërisë së Jugut (donator 09/10 KFE);

- Instalimi i matesave inteligjent dhe balancimi në pikat e transformimit, si dhe sistemi CRM Billing (ERP), Faza I;

- Përmirësimi i rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Shqipërinë Veriore pas termetit të vitit 2019 (Hua CDP);

- NDRYSHIMET NË BUXHET

Mbështetur në analizën e performancës së zbatimit të projekteve në vazhdim dhe ecurisë që do të kenë projektet e reja prioritare 2025, MIE do të kërkojë rritje të performancës buxhetore dhe financiare, përtej planit të buxhetit për vitin 2025.

- PËRFUNDIME

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është e angazhuar maksimalisht në realizimin e buxhetit të vitit 2025 dhe mos krijimin e detyrimeve të prapambetura.

Shtojmë në vëmendjen tuaj, se, programi AFMIS për monitorimin e 4 mujorit të parë 2025, nuk gjeneron sasitë e planifikuara të produkteve, si dhe nuk pranon hedhjen manuale të sasive faktike të produkteve të realizuara.